**Pracovní skupina pro eHealth při KI AKČR**

VCF – 28. 4. 2020

**Témata jednání:**

* Organizační záležitosti
* Legislativa eHealth – novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
	+ Vyhláška – stále nebyla projednána v LRV, protože spis ztracen…nicméně měla by se stihnout účinnost od 1.7.
	+ Metodika se připravuje.
* Portál občana
	+ Ukázka na příští videokonferenci.
* Seminář/webinář - účelnost a výhody přistoupení k síti AKČR – určený pro management/techniky.
	+ V případě zájmu lze opakovat nebo pokračovat.
	+ Materiály a záznam na úložišti.
* Řešení pro COVID/chytrou karanténu
	+ Integrační úlohy pro ÚZIS/ISIN. Pokud z hlediska krajů/krajských aplikací zájem o integraci, bylo by vhodné požadavky koordinovat.
* Dotaz – identifikace/autentizace lékařů – strategie MZdr…nějaký posun? Bohužel v současné době nic. Návrh nového zákona o eH v podstatě neřeší. NIA – nově může poskytovat identity I.CA v úrovni záruky vysoká.
* Ostatní
	+ Termín další VCF bude rozeslán – cca za měsíc.

**Úkoly:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. úkolu** | **Popis** | **Zodpovídá** | **Termín** | **Stav** |
| 1/2019 | Zřízení maillistu | Vysočina | 31.10.2019 | Hotovo |
| 2/2019 | Zaslat pozvánku na seminář NCP | Vysočina | 31.10.2019 | Hotovo |
| 3/2019 | Kontrola dostupnosti sítě AKČR pro nemocnice a ZZS | Všechny kraje | Příští VCF - prověřit |  |
| 4/2019 | Reportování - zdravotní komise AKČR - domluvit, kdo bude reportovat | Vysočina | 30.11.2019 |  |
| 5/2019 | Rozeslat témata na další jednání v Plzni - 7.11. | Vysočina | 31.10.2019 |  |
| 6/2019 | Seminář/webinář - účelnost a výhody přistoupení k síti AKČR – určený pro management/techniky – zjistit možnosti - Pejchal | Vysočina - Pejchal | 30. 11. 2019 | Hotovo |
| 7/2019 | Ověřit stav připravenosti služby ověření kmene pacientů poskytovatelů ZS u ÚZIS. | Vysočina | 30. 11. 2019 | Hotovo |
| 8/2019 | Termín příštího jednání (VCF). | Vysočina | 15. 11. 2019 | Hotovo |
| 1/2020 | Termín příštího jednání (VCF) + program  | Vysočina  | 30. 4. 2020 |  |
| 2/2020 | Připravit ukázku služby PS v rámci Portálu občana | Vysočina  | Na příští VCF |  |