Vymezení silně ovlivněných vodních útvarů v oblasti povodí Horního a středního Labe

Situační zpráva za rok 2006

listopad 2006

DHI Hydroinform a.s.

Název projektu	Vymezení silně ovlivněných vodních útvarů v oblasti povodí Horního a středního Labe

Část 			II. etapa

Zpracovatel 		DHI Hydroinform a.s.

Na Vrších 5, 100 00 Praha 10

Vedoucí projektu		Ing. Marek Maťa

Spolupráce			Ing. Karla Mateásko

Ing. Michal Korytář

Objednatel 			Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého

Odpovědná osoba		Ing. Ladislav Merta

Úvod

Tato zpráva navazuje na situační zprávu za I.etapu (listopad 2005), ve které proběhlo předběžné vymezení silně ovlivněných vodních útvarů. Práce prováděné ve druhé etapě v roce 2006 byly definovány v metodickém návodu „Metodický návod odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro postup pořizovatelů plánů oblastí povodí a dalších subjektů podílejících se na procesu plánování v oblasti vod v roce 2006 ve smyslu ustanovení § 24 a 25 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro postup subjektů při zajištění činností souvisejících s přípravou, zavedením a zpracováním programů monitoringu a podáváním zpráv Evropské komisi podle Směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice vodní politiky ES) a § 21 zákona č.254/2001 Sb.“ z března 2006, dále jen Metodický návod.

Metodický návod v článku 2 ukládá správcům povodí následující úkoly:

1. Správci povodí provedou revizi předběžného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů na aktualizované vymezení vodních útvarů.

2. Správci povodí přiřadí jednotlivým morfologickým změnám, které byly rozhodující pro předběžné vymezení silně ovlivněných vodních útvarů, konkrétní užívání/účely na tyto změny vázané.

3. Správci povodí rozdělí předběžně vymezené silně ovlivněné vodní útvary do skupin:

a) útvary, které podle odborného odhadu nemohou dosáhnout parametrů dobrého ekologického stavu z důvodů hydromorfologického ovlivnění a z nich vyčlení útvary, ve kterých se vyskytuje takové užívání, jenž nelze omezit ani odstranit z důvodů nenahraditelného užívání,

b) útvary, kde je nutné provést dodatečná posouzení, zda jejich hydromorfologické ovlivnění skutečně brání dosažení dobrého ekologického stavu podle jeho upřesněných parametrů.

4. Správci povodí shromáždí dokumenty (studie, rozvojové plány, strategie apod.), jež mohou odůvodnit užívání/účely specifikovaná v odstavci 3.

5. O výsledcích prací podle odstavce 1 až 4 zpracují správci povodí souhrnnou zprávu, kterou předají Ministerstvu zemědělství do 30. 11. 2006.

Postup a stav plnění jednotlivých bodů je popsán v následujících kapitolách.

- Revize předběžného vymezení na aktualizované vymezení vodních útvarů

Výzkumný ústav vodohospodářský vydal v březnu 2006 aktualizaci vymezení útvarů povrchových vod. V oblasti povodí Horního a středního Labe se revize týkala pouze několika útvarů povrchových vod. Jednalo se především o rozdělení vodních útvarů, změny velikosti povodí případně sloučení několika vodních útvarů související především s překategorizováním útvarů tekoucích vod na stojaté vody. Zpracovatel provedl posouzení rizika nedosažení parametrů dobrého stavu (určených v Metodice pro vymezení silně ovlivněných vodních útvarů – AQUAPLUS NV,  DHI Hydroinform a.s. – 2004) u všech útvarů, které byly nějakým způsobem změnami dotčeny. Celkem je nyní ze 214 útvarů povrchových vod předběžně vymezeno jako silně ovlivněné 92.

- Přiřazení konkrétních užívání/účelů jednotlivým hydromorfologickým vlivům

Pro to, zda vodní útvar bude vymezen jako silně ovlivněný, je nutné posoudit, jestli jednotlivé hydromorfologické změny (vlivy) způsobující pravděpodobnost nedosažení dobrého ekologického stavu jsou vázány na konkrétní užívání (mají nějaké konkrétní zdůvodnění). Správce povodí sestavuje v současnosti z podkladů jednotlivých správců toků pro oblast povodí souhrnnou tabulku, ve které budou jednotlivé konkrétní hydromorfologické vlivy (homogenní úseky toku nebo příčné překážky). K takto specifikovaným hydromorfologickým vlivům pak přiřadí účel konkrétního vlivu v % v kategoriích:

  - ochrana před povodněmi,

  - stabilizace koryta toku v urbanizovaných území,

  - směrová a výšková stabilizace toku,

  - zajištění odběru vody,

  - odvodnění pozemků,

  - úpravy spojené s poddolováním území,

  - jiné.

Kromě výše uvedených údajů bude tabulka obsahovat také informace o typu jezu a jeho účelu, typu úpravy koryta, vegetačním doprovodu, počtu příčných překážek nižších než 1 m apod.

- Rozdělení předběžně vymezených silně ovlivněných útvarů do skupin

Pro další zpracování je vhodné rozdělit vodní útvary předběžně vymezené jako silně ovlivněné do skupin podle míry jejich antropogenního ovlivnění. Zpracovatel v souladu s odst.. 3, článku 2 Metodického návodu navrhl rozdělení do tří skupin:

- vodní útvary s nenávratně změněným stavem bránícím dosažení dobrého ekologického stavu a se zřejmě nenahraditelným užíváním vázaným na změny jejich stavu,

- vodní útvary s vysokou pravděpodobností nedosažení dobrého ekologického stavu,

- vodní útvary s rizikem nedosažení dobrého ekologického stavu, které však bude nutné posoudit po ustanovení referenčních podmínek.

Do skupiny a) patří v oblasti povodí Horního a středního Labe všechny vodní útvary, které mají změněnu kategorii z vodních útvarů tekoucích vod na vody stojaté. Dále sem jsou zařazeny vodní útvary tvořící část Labské vodní cesty na úseku Mělník – Chvaletice (10741000, 10853000, 10928000, 11073000, 11335000).

Do skupiny b) jsou zařazeny ty vodní útvary, u nichž alespoň jeden z liniových vlivů hodnocených v rámci předběžného vymezení (zavzdutí, napřímení, kombinované hodnocení v třídách 4 a 5) je lokalizován na více než 50% délky úseků vodních toků než je délka všech úseků vodních toků v daném vodním útvaru. Dále jsou zde zařazeny vodní útvary s více než 20 překážkami vyššími než 1 m.

Skupinu c) tvoří všechny vodní útvary předběžně vymezené jako silně ovlivněné, které nepatří do skupin a) a b).

Celkově jsou v oblasti povodí Horního a středního Labe počty předběžně vymezených vodních útvarů v jednotlivých skupinách následující:

vodních útvarů celkem					214

z toho předběžně vymezených jako silně ovlivněné	  	  92

z toho 	skupina a)						  16

skupina b)						  34

skupina c)						  40

obr. 1 Rozdělení předběžně vymezených silně ovlivněných vodních útvarů do skupin

- Shromáždění dokumentů, jež mohou odůvodnit užívání/účely vázaná na jednotlivé vlivy

Procedura konečného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů spočívá v posouzení důležitosti užitků vázaných na jednotlivé hydromorfologické vlivy a analýzou možnosti jejich náhrady při eliminaci vlivů. Z tohoto důvodu je nezbytné získat co nejvíce informací o současném a plánovaném užívání vod souvisejícím s hydromorfologií. Tyto informace obsahují především vnitřní datové zdroje správců toků, vodoprávní evidence, technická evidence atd. Kromě těchto zdrojů však mohou důležité informace obsahovat další dokumenty, ve kterých je uvažováno nebo plánováno využívání vod. Jedná se především o dokumenty typu:

  - krajské koncepce ochrany před povodněmi,

  - územní plány velkých územních celků,

  - rozvojové strategie jednotlivých odvětví,

  - jiné podobné materiály.

Shromáždění výše uvedených materiálů bylo provedeno v rámci přípravných prací.

Tyto materiály bude nutné analyzovat rovněž při proceduře návrhu a sestavování programu opatření.

- Využití revitalizačních opatření požadovaných článkem 12 Metodického návodu

V článku 12 Metodického návodu je uloženo správcům povodí a ZVHS společně s AOPK provést analýzu potřeb revitalizačních opatření. Předpokládá se, že výsledná množina navržených úseků vodních toků určených k revitalizaci, případně přímo návrhů opatření bude naplňovat konsensus požadavků orgánu ochrany přírody a technického a provozního posouzení správce toků. Seznam úseků toků (případně opatření) pak bude u vodních útvarů předběžně vymezených jako silně ovlivněné tvořit základ pro výběr a posouzení tzv. nápravných opatření. Posouzení jejich realizovatelnosti vzhledem k dopadům na užívání vod spojeným s jednotlivými hydromorfologickými vlivy bude tvořit základ procedury konečného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů. Z tohoto důvodu začne v tomto roce analýza navržených úseků/opatření z hlediska posouzení možností zmenšení nebo odstranění pravděpodobnosti nedosažení dobrého ekologického stavu a realizovatelnosti navržených opatření po stránce technické proveditelnosti, ekonomické přiměřenosti a ekologické vhodnosti.

obr. 2  Navržená revitalizační opatření

V Praze 18.11.2006

Ing. Marek Maťa

Příloha:

- Vodní útvary předběžně vymezené jako silně ovlivněné a jejich zařazení do skupin - tabulka

Příloha 1 - Vodní útvary předběžně vymezené jako silně ovlivněné a jejich zařazení do skupin