#### RK-06-2005-20

Financování projektu ROWANet

pro: jednání rady kraje č. 6/2005 dne 1. 2. 2005

zpracoval: V. Jáchim, P. Pavlinec

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Dne 29.6.2004 byl usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č.160/3/2004/ZK (příloha č. 1., bod 1) schválen záměr realizace projektu krajské páteřní sítě ROWANet za předpokladu schválení podpory ze SROP v roce 2004.

Rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti NUTS2 Jihovýchod dne 6.10.2004 byl projekt ROWANet doporučen ke spolufinancování ze SROP.

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 259/2004 ze dne 23. prosince 2004 byl projekt ROWANet doporučen k financování  (viz. příloha č.2)

Smlouva s řídícím orgánem  SROP je v tuto chvíli předmětem konečných úprav na straně řídícího orgánu (MMR) s tím, že po dokončení těchto úprav bude zaslána Vysočině k podpisu a předložena Radě kraje Vysočina ke schválení.

Usnesením Rady kraje Vysočina č. 1175/32/2004/RK (př. 1, bod 2) ze dne 14.9.2004 byla vyhlášena veřejná zakázka na stěžejní část projektu – trasy optických sítí. Usnesením Rady kraje Vysočina č. 1529/39/2004/RK (př. 1, bod 3) ze dne 14.12.2004 byl schváleno přidělení veřejné zakázky „Výběr dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet“ dodavatelům s nejvýhodnějšími nabídkami na jednotlivé úseky trasy Moravské Budějovice – Bystřice nad Pernštejnem v celkové výši 26 336 616 Kč.

Tato veřejná zakázka byla realizována plně v souladu se zákonem č. 40/2004 o veřejných zakázkách, oproti plánovanému rozpočtu v projektu došlo ke zvýšení nákladů na optickou trasu z 20 800 000 Kč. o 5 536 616 Kč. Faktem zůstává, že kalkulace rozpočtu projektu v rámci studie proveditelnosti byla provedena pro minimální počet vláken (dvě), avšak v nabídce dodavatelů byl počet vláken dvojnásobně, resp. trojnásobně zvýšen. To znamená, že v úseku Moravské Budějovice – Havlíčkův Brod se kraj Vysočina stane majitelem  čtyř optických vláken a v úseku Šlapanov/ Šachotín – Bystřice nad Pernštejnem dokonce šesti optických vláken. Na takové síti bude možné provozovat větší množství služeb organizacím veřejné správy v regionu a po uplynutí pěti let (lhůta udržitelnosti projektu dle požadavků SROP) bude možné s vlákny navíc libovolně nakládat (pronájem, výměna za jinou trasu, prodej) přičemž původní koncept sítě o dvou vláknech zůstane zachován.

Realizace projektu bude pokračovat dle schváleného plánu nákupem aktivních a pasivních prvků, realizací PIAP (míst s veřejně přístupným internetem) a realizací propagačních akcí na podporu projektu.

Nutnou podmínkou pro realizaci prvních prací na projektu a podpisu smluv o dílo je uvolnění finančních prostředků žadatele, t.j. kraje Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dle instrukcí pro žadatele podpory ze SROP byl zřízen samostatný účet projektu ROWANet. Přes tento účet budou realizovány veškeré platby v projektu a následně po dokončení sítě budou výdaje proplaceny z prostředků SROP do výše 45%, t.j. 13 095 tis Kč. Kromě toho bude v projektu zřízen čerpací účet u České spořitelny a.s., na který bude převedeno 10% uznatelných nákladů projektu, tj. 2 910 tis Kč z prostředků státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že jde o projekt jednoetapový, výdaje budou hrazeny krajem Vysočina v plné výši, po ukončení projektu v prosinci 2005 bude kraji Vysočina přiznán příspěvek ze SROP resp. státního rozpočtu.

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizátor projektu (odbor informatiky) disponoval prostředky na úhradu nákladů projektu. Po výše zmíněném navýšení rozpočtu o 5 536 616 Kč je celková výše rozpočtu projektu 34 637 000 Kč s tím, že příspěvek ze SROP a státního rozpočtu bude činit celkem 16 005 tis  Kč.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Ekonomický odbor souhlasí s převodem prostředků v navrhované výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený k realizaci projektu ROWANet s tím, že po jeho ukončení bude částka převedená nad rámec krajského spolufinancování (16 005 tis. Kč) vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.

Odbor regionálního rozvoje:

Nemá k návrhu připomínky. Návrh je v souladu s pravidly SROP.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků v celkové výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ROWANet.

odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický

termín: únor 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2