RK-07-2005-16

FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ II – žádost o prodloužení termínu realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 7/2005 dne 8. 2. 2005

zpracoval(a): M. Rojková

předkládá: M. Rojková

Popis problému:

Na svém zasedání 29. června 2004 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina grantový program Fondu Vysočiny Metropolitní sítě II. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na program byl 3 mil. Kč. Cílem programu bylo zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu.

Dne 18. srpna 2004 zasedal řídící výbor tohoto grantového programu. Mezi úspěšnými (podpořenými) žádostmi byly také dva projekty plánující výstavbu metropolitní sítě mikroregionu Stražiště:

- Metropolitní síť mikroregionu Stražiště – JIH, evidenční číslo FV 013/80/04, žádost města Pacov, schválená částka 404.034,- Kč

- Metropolitní síť mikroregionu stražiště – SEVER, evidenční číslo FV 012/80/04, žádost obce Velká Chyška, schválená částka 500.000,- Kč

Oba žadatelé zaslali žádost v souladu se Smlouvou (článek V., odstavec i) – Základní povinnosti příjemce podpory):

i)	Bez zbytečného odkladu požádat Kraj o změnu smlouvy či poskytnutí výjimky v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy.

Žádají o prodloužení doby realizace projektu o 2 měsíce, tzn. celkem na 8 měsíců. Žádost o prodloužení lhůty podali včas.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky předkládá návrh na schválení žádostí o prodloužení termínu realizace projektu o 2 měsíce u níže uvedených projektů Fondu Vysočiny:

- FV 013/80/04 města Pacov , Metropolitní síť mikroregionu Stražiště – JIH

- FV 012/80/04 obce Velká Chyška, Metropolitní síť mikroregionu Stražiště – SEVER.

Tyto projekty navzájem navazují a z pohledu ICT grantů FV jde o nejkomplexnější projekt místních sítí, který byl ze strany kraje podpořen. Vzhledem k náročnosti projektu a závislosti jeho realizace na atmosférických podmínkách (instalace mikrovlnných prvků) považujeme žádost o prodloužení termínu realizace za opodstatněnou.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje - Oba žadatelé předložili svoje žádosti o prodloužení termínu realizace projektu před ukončením stanovené lhůty pro realizaci projektu a nedošlo tudíž k rozporu s ustanovením Smlouvy o poskytnutí podpory.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

prodloužení termínu realizace projektu o 2 měsíce u obou žádostí dle materiálu 
RK-07-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 8. 2. 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1