#### RK-09-2005-16

Návrh na provedení rozpočtového opatření – stavba „II/360 Křižanov, průtah“

pro: jednání rady kraje č. 9/2005 dne 22. 2. 2005

zpracoval: F. Munduch

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Stavba „II/360 Křižanov, průtah“ byla zařazena v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004. Stavba byla dokončena v roce 2004, ale nebyla zkolaudována, protože vady a nedodělky byly odstraňovány až do konce roku 2004. Z tohoto důvodu nebyly proplaceny pozastávky na fakturách vystavených v průběhu stavby zhotovitelem stavby, firmou Colas, a. s. Při sestavování rozpočtu na rok 2005 nebyl takový stav uvažován a dofinancování stavby nebylo zařazeno do návrhu rozpočtu kraje pro rok 2005 .

Celkové náklady na proplacení pozastávek představují částku 983.570,60 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

K zajištění finančních prostředků je navrhováno schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, Investice v dopravě, zařazením akce „II/360 Křižanov, průtah“ do přílohy M4 a přesunem finančních prostředků z akce „III/15245 Dalešice – most“ ve výši 
983 580,- Kč na zařazovanou stavbu.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zařazení nové akce „II/360 Křižanov, průtah“ do přílohy M4 rozepisující položku Investice v dopravě kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje;

- přesun části finančních prostředků v rámci položky Investice v dopravě kapitoly Nemovitý majetek ze schválené akce „III/15245 Dalešice – most“ na nově zařazenou akci „II/360 Křižanov, průtah“ ve výši 983 580,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: únor 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0