RK-12-2005-35, př. 1

počet stran: 1

# Žádost zaslána e-mailem 8.3.2005, písemně doručeno poštou 9.3.2005.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From: LANG Rudolf [mailto:RUDOLF.LANG@jihlava-city.cz] 
Sent: Tuesday, March 08, 2005 7:03 AM
To: Pavlinec Petr Ing.
Subject: Žádost

Vážený pane,

vzhledem k organizačním změnám, ke kterým došlo na oddělení informační techniky Magistrátu města Jihlavy, není v současné době v možnostech OIT zajistit včas realizaci projektu "Rozšíření webových služeb na serveru Statutárního města Jihlavy".

Na tento projekt jsme získali podporu v rámci grantového programu "Integrace aplikačního vybavení ISVS". Smlouva o poskytnutí podpory byla uzavřena 10.12.2004 a dle článku III. odst. 1) musí byt projekt dokončen nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy (tzn. do 10.3.2005).

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o prodloužení termínu na realizaci a dokončení projektu do 10.5.2005.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Rudolf Lang

Oddělení informační techniky

Tel.: +420 567 310 044

Mobil: +420 777 771 775

E-mail: Rudolf.Lang@Jihlava-city.cz