#### RK-14-2005-43

Stavební záměr a výběr zhotovitele stavby „ÚSP Lidmaň - Výstavba ubytovacího zařízení“ formou veřejné zakázky na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 14/2005 dne 12. 4. 2005

zpracoval: J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Schválený  rozpočet kraje Vysočina pro rok 2005 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, položce Investice v sociální péči akci  „ÚSP Lidmaň - Výstavba ubytovacího zařízení“. Akce byla navržena k zařazení do rozpočtu kraje na rok 2005 a k realizaci v tomto roce na základě jednání mezi OM, vedením ÚSP, OSVZ a Martinou Matějkovou o řešení nevyhovujících podmínek stávajícího ubytovacího objektu v areálu ústavu. Se záměrem a návrhem projektového řešení byl seznámen Jiří Vondráček.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM předkládá radě kraje stavební záměr uvedené akce k projednání. Stavební záměr je obsahem materiálu RK-14-2005-43 př. 1.

V případě schválení stavebního záměru, navrhuje OM schválení zadání veřejné zakázky uvedené akce.

Návrh předpokládá schválit zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „ÚSP Lidmaň - Výstavba ubytovacího zařízení“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Současně bude jmenována hodnotící komise veřejné zakázky dle ustanovení § 57 zákona.

Materiál RK-14-2005-43 př. 2 obsahuje základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle zákona (dále jen „Základní údaje zadávací dokumentace“).

Materiál RK-14-2005-43 př. 3 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, budou členy hodnotící komise členové zastupitelstva kraje. Rada kraje jmenovitě určí členy a náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona. Zahájení prací je reálné během měsíce července 2005 a dokončení stavby se předpokládá do konce listopadu 2005.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Zveřejnění oznámení zadávacího řízení na centrální adrese:		28. 4. 2005

Konec lhůty pro podávání nabídek:						6. 6. 2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka.

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se):

- termín výstavby - doba plnění:	nejpozději do 30. 11. 2005

- délka záruční doby za jakost díla: min. 60 měsíců

- termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení:	max. 5 dnů.

- bankovní záruky:

-	výše bank. záruky za provedení díla:		8 000 000,- Kč

- smluvní pokuty:

-	za prodlení s termínem dokončení díla: 0,05 % ze smluvní ceny prací včetně DPH za

každý započatý den prodlení.

-	za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby:

1 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v bodě č. 3 materiálu RK-14-2005-43, př. 2 („Základní údaje zadávací dokumentace“).

Stanoviska:

Stanovisko OSVZ a ÚSP Lidmaň je obsaženo v materiálu RK-14-2005-43, př. 1.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

- stavební záměr „ÚSP Lidmaň - Výstavba ubytovacího zařízení“ dle materiálu 
RK-14-2005-43, př. 1;

- zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „ÚSP Lidmaň - Výstavba ubytovacího zařízení“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu s materiálem RK-14-2005-43, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněného materiálu RK-14-2005-43, př. 3 a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky „ÚSP Lidmaň - Výstavba ubytovacího zařízení“ na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem 
RK-14-2005-43, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4