#### RK-14-2005-47

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „Silnice III/34728 Světlá nad Sázavou - Komenského, rekonstrukce“

pro: jednání rady kraje č. 14/2005 dne 12. 4. 2005

zpracoval: F. Munduch

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Schválený  rozpočet kraje Vysočina pro rok 2005 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, položce Investice v dopravě realizaci stavby „Silnice III/34728 Světlá nad Sázavou-Komenského, rekonstrukce“. Tato silnice spojuje obce ležící severně od města Světlá nad Sázavou s tímto městem – obcí s rozšířenou působností. Potřeba rekonstrukce je dána především katastrofálním stavem konstrukce a povrchu vozovky, nedostatečným odvodněním, ale i zvýšením bezpečnosti silničního provozu. Celková délka úpravy je 1 192 m.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení stavby „Silnice III/34728 Světlá nad Sázavou - Komenského, rekonstrukce“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon).

Materiál RK-14-2005-47 př. 1 obsahuje výzvu k jednání.

Materiál RK-14-2005-47 př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Materiál RK-14-2005-47 př. 3 obsahuje návrh vyzvaných dodavatelů.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí členy a náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona. Zahájení prací je reálné v květnu 2005 a dokončení stavby se předpokládá do konce listopadu 2005.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Výzva k jednání na veřejnou zakázku:  13. 4. 2005

Konec lhůty pro podávání nabídek:	4. 5. 2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka.

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se):

- termín výstavby - doba plnění:	nejpozději do 30. 11. 2005

- délka záruční doby za jakost díla:	min. 60 měsíců

- termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení:	max. 5 dnů.

- smluvní pokuty:

-	za prodlení s termínem dokončení díla:	10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

-	za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby: 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v bodě č. 6 materiálu RK-14-2005-47 př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na provedení stavby „Silnice III/34728 Světlá nad Sázavou - Komenského, rekonstrukce“ formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu s materiálem RK-14-2005-47, př. 1;

- seznam vyzvaných dodavatelů dle materiálu RK-14-2005-47, př. 3;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-14-2005-47, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-14-2005-47, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3