RK-15-2005-15

Výběr zhotovitele stavby „Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“ formou veřejné zakázky na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 15/2005 dne 19. 4. 2005

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Dne 22.6.2004 byl usnesením rady kraje 0841/22/2004/RK schválen záměr realizace opravy krytu silnice II/407 v úseku od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice  z prostředků programu CBC Phare 2002 Grantové schéma č. CZ 2002/000-583.11.02

Odbor regionálního rozvoje zpracoval kompletní projektovou dokumentaci k podání žádosti o finanční příspěvek a projekt předložil v rámci kola výzvy CBC Phare 2002/000-583.11.02 Grantového schématu – dopravní infrastruktura.

Rozhodnutím Sekretariátu pro výběr projektů byl projekt  doporučen ke spolufinancování z Grantového schématu CBC Phare 2002.

Dodávka stavebních prací na v rozsahu popsaném projektem bude realizována veřejnou zakázkou, která bude zadána v souladu s podmínkami programu tedy v souladu s dokumentací Practical Guide za odsouhlasení Centra pro regionální rozvoj.

Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zpracoval odbor majetkový ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj (vzhledem k jejímu rozsahu není předkládána jako příloha materiálu a bude k dispozici při jednání rady kraje).

Realizace projektu proběhne v souladu se Směrnicí pro žadatele a v souladu s projektovou dokumentací. Ukončení realizace projektu je plánováno v termínu prosinec  2005.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat podlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění podle Manuálu postupů pro zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES  v rámci aktivit vně Evropských společenství,  na výběr dodavatele stavebních prací na stavbu „Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Materiál RK-15-2005-15, př. 1 obsahuje návrh hodnotící komise.

Materiál RK-15-2005-15, př. 2 obsahuje návrh vyzvaných firem

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

rozeslání výzvy zájemcům                             po odsouhlasení zadávací dokumentace MMR

lhůta pro podání nabídky			 					23.6.2005

první jednání hodnotící komise							23.6.2005

předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje

28.6.2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se)

Termín výstavby – doba plnění: 	nejpozději do 15.10. 2005

Záruka za plnění smlouvy :	10% ze smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla: 	0,05% ze smluvní ceny bez DPH

Délka záruční doby za jakost díla: 	min. 36 měsíců

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zadáním veřejné zakázky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zadání podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na stavbu „Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko “ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu  zadávací dokumentace;

- seznam vyzvaných firem dle materiálu RK-15-2005-15, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-15-2005-15, př. 1, a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2