#### RK-15-2005-41

Škody po záplavách – SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Třebíč

pro: jednání rady kraje č. 15/2005 dne 19. 4. 2005

zpracoval(a): I. Ševecová

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Dne 18. 3. 2005 došlo z důvodu tání sněhu v okrese Třebíč, u obce Ocmanice směr Naloučany, k zaplavení části území povodí řeky Oslavy a hrozilo zaplavení části obce Naloučany. Řešením této kritické situace bylo odbagrování části silnice III/3993 vedle dvoupólového mostu ev. č. 3993-1, který svým průtočným profilem nezajistil plynulý odtok vody z důvodu rychlého tání sněhu tak, aby voda, kterou nestačilo pojmout koryto řeky Oslavy mohla odtéci a nedošlo k zaplavení nemovitostí v obci Naloučany. Silnice byla odbagrována v délce 10 m a výšce 3 m. Odbagrování zajišťovala Správa a údržby silnic Třebíč. Odhadovaná škoda je ve výši 500 tis. Kč.

Ve dnech 18. 3 – 25. 3. 2005 došlo vlivem tání sněhu v okrese Havlíčkův Brod k poškození propustku na silnici III/34417 u obce Libice nad Doubravou – Barovice, dále propustku a části silnice č. III/01827 u města Ledeč nad Sázavou – Sechov.

- Na silnici III/34417 Libice nad Doubravou – Barovice, kde se jedná o křížení silnice s potokem Barovka, kde došlo k zaplavení části silnice a zničení propustku. Odhadovaná škoda je ve výši 450 tis. Kč.

- Na komunikaci III/01827 Ledeč nad Sázavou – Sechov, kde řeka Sázava protéká souběžně s komunikací, došlo při jarním tání ke zničení části silnice a propustku. Zaplavení trvalo od 18. 3 do 25. 3. 2005. Odhadovaná škoda činí 500 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje pro plné obnovení dopravy zajistit následující práce, které budou zabezpečeny neodkladně prostřednictvím Správ a údržeb silnic Třebíč a Havlíčkův Brod včetně úhrady nákladů na provedení těchto opatření z provozních prostředků SÚS:

- Silnice III/3993 Ocmanice – Naloučany provést zavezení odbagrované části silnice (hutnění) včetně položení asfaltobetonového povrchu, které zajistí Správa a údržba silnic Třebíč.

- Silnice III/34417 Libice nad Doubravou – Barovice, odstranění náplavů, oprava poškozené vozovky, doplnění utržených krajnic a jejich zpevnění, zřízení propustku včetně čel, které zajistí Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod.

- Silnice III/01827 Ledeč nad Sázavou – Sechov, odstranění náplav, oprava poškozené vozovky, doplnění utržených krajnic a jejich zpevnění, zřízení propustku včetně čel, které zajistí Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod.

V souladu s § 77 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, byli účastníci silničního provozu upozorněni stanovením dopravního značení na závadu způsobenou povětrnostními situacemi dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Toto značení bylo zajištěno Správou a údržbou silnic Třebíč a Havlíčkův Brod.

Stanoviska:

Odbor majetkový nemá námitek k předloženému materiálu a návrhu řešení. V případě silnice III/3993 bude OM společně se SÚS Třebíč prověřovat trvalé řešení vedoucí v budoucnu k odstranění překážky bránící plynulému odtoku vody v případě velkých průtoků v údolní nivě.

Odbor ekonomický nemá připomínky k předkládanému materiálu a navrhuje k finančnímu krytí použít prostředky na položce Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

poškození silnice III/3993 Ocmanice – Naloučany okres Třebíč, poškození propustku na silnici III/34417 Libice nad Doubravou Barovice a propustku na silnici III/01827 Ledeč nad Sázavou - Sechov, okres Havlíčkův Brod a navržený způsob řešení k odstranění škod vzniklých při záplavách a

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství předložit radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí nákladů na opravy silnice 
III/3993 Ocmanice – Naloučany pro Správu a údržbu silnic Třebíč a poškození propustku na silnici III/34417 Libice nad Doubravou Barovice a propustku na silnici III/01827 Ledeč nad Sázavou - Sechov pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod, které byly způsobeny rychlým táním sněhu ve dnech 18. 3. – 25. 3. 2005 po doložení skutečně vynaložených nákladů na realizaci výše uvedených oprav.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 30. 6. 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0