#### RK-15-2005-42

Investiční záměry na krajských silnicích v programovacím období 2004-2006 a 2007-2013

pro: jednání rady kraje č. 15/2005 dne 19. 4. 2005

zpracoval: R. Handa, H. Strnadová

předkládá: L. Staněk

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) umožňuje krajům investice do silnic II. a III. třídy. Zbytek alokace po třech kolech výzvy v Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (Vysočina, Jihomoravský kraj) činí zhruba 30 mil. Kč na 75% uznatelných nákladů projektů. Z toho vyplývá, že pokud má dojít k optimálnímu poměru čerpání prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, je vhodné podat projekty v celkovém objemu uznatelných nákladů kolem 40 mil. Kč. K využití uvedené částky odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým vytipovaly možné akce posouzené z hlediska alokované částky, rozpracovanosti projektové dokumentace a podmínek SROP. Výzvu pro podávání projektů může vyhlásit na svém zasedání Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Během roku 2005 mohou být vyhlášeny ještě dvě výzvy, a to v termínech 1. 6. – 29. 7. 
(4. kolo) a 1. 10. – 30. 11. (5. kolo). V příloze č. 1 je uveden seznam vhodných projektů pro tato kola výzvy.

Pro další plánovací období 2007-2013 je nutné zahájit projektovou přípravu, aby byly vybrané akce připraveny k realizaci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje vybrat projekty, které budou podány do 4. nebo 5. kola výzvy Společného regionálního programu. Odbor dopravy 
a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým doporučují k realizaci projektové záměry „Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava silnice III/35114" pro 4. kolo výzvy a „III/03821 Havlíčkův Brod , Lidická-Havířská, 2. stavba“ pro 5. kolo výzvy SROP. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zpracování projektu externím dodavatelem. V roce 2005 se uvažuje pouze o zpracování studie proveditelnosti, popřípadě s výdaji spojenými s projektovou dokumentací. Vlastní realizace projektů proběhne v roce 2006.

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá v příloze č. 2 návrh akcí, které by mohly být připraveny k financování z prostředků EU v programovacím období 2007 - 2013.

Stanoviska:

Odbor ekonomický

Disponibilní zdroje Fondu strategických rezerv činí aktuálně 176 309 tis. Kč s tím, že usnesením ZK již bylo dále přislíbeno použití Fondu strategických rezerv na projekty silnice II/405 Jihlava – Třebíč (243 mil. Kč) a Interreg III A – mapování sítě jezdeckých stezek 
(998 tis. Kč). V závěrečném účtu kraje za rok 2004 je navrhováno posílení zdrojů Fondu strategických rezerv ve výši cca 91 mil. Kč z přebytku hospodaření.

Odbor majetkový

Všechny akce jsou zahrnuty v plánu investic. Je vypracovaná a projednaná projektová dokumentace a probíhá majetkoprávní příprava. Pro rekonstrukci mostu v Přibyslavicích je vydáno stavební povolení.

Odbor regionálního rozvoje

Doporučuje záměr projektu opravy mostu v Přibyslavicích. Most se nachází v průmyslové zóně firem HUHTAMAKI ČR, MANN + HUMMEL (CZ) a ALFA INN. Společnost MANN + HUMMEL zvažuje rozšíření výroby a vytvoření nových pracovních míst. Pracovníci ORR se účastnili prezentace záměru firmy. Jako velmi důležité hledisko pro rozhodnutí německého investora bude právě schopnost spolupráce firmy s místní a regionální samosprávou.

Vzhledem k příloze č.2 – akce pro plánovací období 2007 – 2013 je prioritou ORR dokončení projektu rekonstrukce silnice II/405.

Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Navrhované projektové záměry jsou v souladu se zaměřením podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Společného regionálního operačního programu, které je zaměřeno především na podporu individuálních projektů realizovaných na silnicích II. a III. třídy. V rámci tohoto podopatření je důraz kladen i na projekty řešící odstraňování bodových závad (mostů) na silnicích II. a III. třídy. Dle současných výběrových kritérií jsou bodově zvýhodněny projekty zaměřující se přímo na výstavbu/rekonstrukci silniční sítě. Všechny podané žádosti musí být také v souladu s operačními cíli podopatření 2.1.1 SROP.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- podání projektu ………………do 4.kola výzvy Společného regionálního operačního programu;

- podání projektu ………………do 5.kola výzvy Společného regionálního operačního programu;

- zpracování projektů…………………………. externím dodavatelem;

- zahájení projektové přípravy na akcích uvedených v materiálu RK-15-2005-42, př. 2;

- převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů …………………..…, ………………….... v celkové výši 40 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účty uvolňovány v letech 2005 a 2006 průběžně dle potřeby.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2