#### RK-16-2005-22

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul.“

pro: jednání rady kraje č. 16/2005 dne 3. 5. 2005

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Silnice II/150 je důležitým dopravním  napojením Světlé nad Sázavou a Ledče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2005 obsahuje v kapitole Nemovitý majetek, Investice v dopravě realizaci stavby „II/150 Havlíčkův Brod, u Ledečská ul.“. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a úprava silnice v délce 1080 m v intravilánu města Havlíčkův Brod.  Rekonstrukce a úprava je rozdělena do dvou úseků. Úsek 1 začíná na křižovatce silnic I/38 (ul. Masarykova) až po konec zástavby a úsek  2  od konce úseku 1 směrem na Okrouhlici.  Součástí  stavby je přeložka části plynovodu a rekonstrukce kanalizace. Investorem této části stavby bude VAK a. s. Havlíčkův Brod. Další součástí stavby je rekonstrukce a výstavba nových chodníků a veřejného osvětlení.  Investorem této části stavby bude město Havlíčkův Brod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat podlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  na výběr dodavatele stavebních prací na stavbu „II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul.“. Rozsah předmětu zadání je vymezen základními údaji veřejné zakázky.

Materiál RK-16-2005-22, př. 1 obsahuje výzvu k jednání.

Materiál RK-16-2005-22, př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise.

Materiál RK-16-2005-22 př. 3 obsahuje návrh vyzvaných dodavatelů.

V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové zastupitelstva kraje Vysočina. Rada jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

výzva k jednání na veřejnou zakázku						  6.5.2005

konec lhůty pro podání nabídek							25.5.2005

jednání hodnotící komise							            25.5.2005

předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje

31.5.2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se)

Termín výstavby – doba plnění: 	nejpozději do 30. 9. 2006

Délka záruční doby za jakost díla: 	min. 60 měsíců

Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení: max. 5 dnů

Smluvní pokuty:

- za prodlení s termínem dokončení díla: 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení

- za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby: 5 000,-Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v bodě 3 materiálu RK-16-2005-22, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zadání podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na stavbu „II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu dle materiálu RK-16-2005-22, př. 1;

- seznam vyzvaných dodavatelů dle materiálu RK-16-2005-př. 3;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2005-22, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-16-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3