#### RK-16-2005-44

Fond Vysočiny – uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 16/2005 dne 3. 5. 2005

zpracoval: M. Drápela, R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2004 byla mezi krajem Vysočina a obcí Batelov, Nám. Míru 148, 588 51 Batelov dne 23. 07. 2004 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Projekt obce Batelov „Splašková kanalizace v obci Batelov (příprava)“ byl podpořen částkou 327 000,- Kč. Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na připojení integrovaných obcí ke kanalizačnímu systému obce Batelov a následně i pro stavební řízení řešící odkanalizování celého správního území obce Batelov včetně integrovaných obcí Nová Ves, Rácov, Lovětín, Bezděčín.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 23. 03. 2005 měl být projekt zhotoven. Podklady měly být garantovi předány do 23. 04. 2005. Obec Batelov dne 20. 04. 2005 požádala o prodloužení doby realizace projektu  do 31. 12. 2005 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna složitostí průběhu územního řízení a nejasnostmi kolem žádosti o finanční prostředky do Operačního programu Infrastruktura, zejména v souvislosti s vymezením oblasti aglomerace Batelov. Tyto důvody již pominuly a obec Batelov se připravuje k podání nové žádosti do OPI.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti obce Batelov doporučuje schválit prodloužení doby realizace projektu „Splašková kanalizace v obci Batelov (příprava)“ do 31. 12. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny č. 13/71/04 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 13/71/04 dle materiálu RK-16-2005-44, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 3. 5. 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2