#### RK-18-2005-31

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „III/36066 Petrůvky - Ostašov“

pro: jednání rady kraje č. 18/2005 dne 24. 5. 2005

zpracoval: F. Munduch

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Schválený  rozpočet kraje Vysočina pro rok 2005 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, položce Investice v dopravě realizaci stavby „III/36066 Petrůvky – Ostašov“. Silnice III/36066 je odbočnou ze silnice II/360. Stávající stav komunikace nevyhovuje hlavně z důvodů šířkových (zpevnění vozovky je šířky pouze do 5 m) a dále z důvodu nedostatečné únosnosti a stavebnímu stavu povrchu konstrukce vozovky ( výtluky a penetrační úprava). Zvýšení technických parametrů silnice v extravilánu umožní plynulejší jízdu a hlavně zajistí bezpečné míjení rozměrnějších vozidel a odstraní havarijní stav této komunikace. Předmětná silnice slouží i jako příjezd ke skládce komunálního odpadu. Celková délka úpravy je 1745 m.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat podlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  na stavební práce na stavbu „III/36066 Petrůvky - Ostašov“. Rozsah předmětu zadání je vymezen základními údaji veřejné zakázky.

Materiál RK-18-2005-31 př. 1 obsahuje výzvu k jednání.

Materiál RK-18-2005-31 př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise.

Materiál RK-18-2005-31 př. 3 obsahuje návrh vyzvaných dodavatelů

V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné v polovině měsíce července 2005 a dokončení stavby se předpokládá do konce října 2005.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Výzva k jednání na veřejnou zakázku: 27. 5. 2005

Konec lhůty pro podávání nabídek:	15. 6. 2005

Jednání hodnotící komise 15. 6. 2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se)

Termín výstavby – doba plnění: 	nejpozději do 30.11. 2005

Délka záruční doby za jakost díla: 	min. 60 měsíců

Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení: max. 5 dnů

Smluvní pokuty:

- za prodlení s termínem dokončení díla: 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení

- za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby: 5 000,-Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v bodě 6 materiálu RK-18-2005-31, př.1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

- zadání podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na stavbu „III/36066 Petrůvky - Ostašov“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu dle materiálu RK-18-2005-31, př. 1;

- seznam vyzvaných dodavatelů dle materiálu RK-18-2005-31, př. 3;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-18-2005-31, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-18-2005-31, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3