RK-22-2005-03

Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „II/130 Koberovice – rekonstrukce mostu ev. č. 130-010“

pro: jednání rady kraje č. 22/2005 dne 21. 6. 2005

zpracoval: T. Pípal

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Schválený  rozpočet kraje Vysočina pro rok 2005 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, investice v dopravě realizaci stavby „II/130 Koberovice – rekonstrukce mostu 
ev. č. 130-010“. Most je umístěn na silnici II/130 v místě křížení s dálnicí D1. Tento most svým stavebním stavem představuje vážnou dopravní závadu, která přímo souvisí s bezpečností na dálnici D1. Již v červnu roku 2000 byly nařízeny Okresním úřadem Pelhřimov, referátem dopravy a SH neodkladné zabezpečovací práce, které byly následně 
(v říjnu 2000) provedeny. Jednalo se pouze o provizorní řešení, které mělo zajistit bezpečnost silničního provozu na D1 zejména tak, aby nedocházelo ke spadu z mostu na D1. Mostní objekt však vykazuje i další vážné závady. Na odstranění těchto závad byla vypracována projektová dokumentace ve stupni DSP + DZS firmou Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.

Účelem stavby dle zadání investora a vypracované projektové dokumentace je rekonstrukce chátrajícího mostu a v nezbytně nutném rozsahu také přilehlé komunikace sil. II/130

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat podlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  na stavební práce na stavbu „II/130 Koberovice – rekonstrukce mostu ev. č. 130-010“.

Materiál RK-22-2005-03 př. 1 obsahuje výzvu k jednání.

Materiál RK-22-2005-03 př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise.

Materiál RK-22-2005-03 př. 3 obsahuje výčet možných dodavatelů jako podklad ke stanovení seznamu vyzvaných dodavatelů.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné v první polovině měsíce srpna 2005. Termíny dokončení stavby jsou stanoveny zadavatelem následně: zprůjezdnění komunikace sil. II/130 do 31. 10. 2005 a dokončení stavby do 20. 12. 2005.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Lhůta pro předání, rozeslání zadávací dokumentace zájemcům: 	27. 6. 2005

Lhůta pro podání nabídek:					       do	20. 7. 2005 do 1300 hod

Termín konání jednání a zasedání hodnotící komise                        20. 7. 2005 ve 1300 hod

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se)

Termín výstavby – doba plnění: 	zprůjezdnění komunikace silnice II/130  do 30.10. 2005

dokončení stavby 20. 12. 2005

Délka záruční doby za jakost díla: 	mostní objekt 60 měsíců

izolace – 120 měsíců

vozovkové vrstvy a ostatní konstrukce a práce 36 měsíců

Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení: max. 7 dnů

Smluvní pokuty:

- za prodlení s termínem dokončení díla: 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení

- za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby: 5 000,-Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v bodě 6 materiálu RK-22-2005-03, př.1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

- zadání podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na stavbu „II/130 Koberovice – rekonstrukce mostu ev. č. 130-010“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu  dle materiálu RK-22-2005-03, př. 1;

- seznam vyzvaných dodavatelů dle materiálu RK-22-2005-03, př. 3;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-22-2005-03, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-22-2005-03, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3