#### RK-24-2005-32

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „Průtah Nový Rychnov – rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336“

pro: jednání rady kraje č. 24/2005 dne 26. 7. 2005

zpracoval: T. Pípal

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Schválený  rozpočet kraje Vysočina pro rok 2005 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, investice v dopravě realizaci stavby „Průtah Nový Rychnov – rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336“. Jedná se o rekonstrukci silnic II. a III. tříd v průtahu obcí Nový Rychnov. Stavba je dle projektové dokumentace členěna do následujících stavebních objektů:

SO 101 – úsek II/133 – vozovka,  SO 102 – úsek II/133 – chodníky

SO 103 – úsek III/1333 – vozovka,  SO 104 – úsek III/1333 – chodníky

SO 105 – úsek III/1335 – vozovka,  SO 106 – úsek III/1335 – chodníky

SO 107 – úsek III/1336 – vozovka,  SO 108 – úsek III/1336 – chodníky

V letošním roce se předpokládá realizace stavebních objektů SO 101, SO 103 a SO 105. Realizace stavebního objektu SO 107 se předpokládá v roce 2006. Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění je tedy dodávka stavebních prací v rozsahu všech stavebních objektů se stanovením realizace jednotlivých objektů takto 
SO 101, SO 103 a SO 105 dokončení 20. 12. 2005. Realizace SO 107 v termínu od 
15. 4. 2006 do 15. 7. 2006. Stavební objekty SO 102, SO 104, SO 106 a SO 108 (chodníky) nejsou předmětem veřejné zakázky

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení na provedení stavby „Průtah Nový Rychnov – rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a jmenovat hodnotící komisi.

Materiál RK-24-2005-32, př. 1 – Výzva k jednání obsahuje základní údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce zadanou formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Základní údaje zadávací dokumentace“).

Materiál RK-24-2005-32, př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

Materiál RK-24-2005-32, př. 3 obsahuje návrh vyzvaných dodavatelů

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Lhůta pro předání, rozeslání zadávací dokumentace zájemcům: 	29. 7. 2005, 1. 8. 2005

Lhůta pro podání nabídek:					       do	11. 8. 2005 do 900 hod

Termín konání jednání a zasedání hodnotící komise		11. 8. 2005 v 1000 hod

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zahájení zadávacího řízení na provedení stavby „Průtah Nový Rychnov – rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v souladu s materiálem RK-24-2005-32, př. 1;

seznam vyzvaných dodavatelů dle materiálu RK-24-2005-32, př. 3;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-24-2005-32, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-24-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3