#### RK-25-2005-20

###### Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“- CZ 2002/000-583-02.01-0009

pro: jednání rady kraje č. 25/2005 dne 9. 8. 2005

zpracovala: H.Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Dne 19. 4. 2005 schválila rada kraje usnesením 0494/15/2005/RK zadání veřejné zakázky formou výzvy k účasti v zadávacím řízení na akci „Oprava krytu silnice II/407od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“. Procedura zadávacího řízení byla organizována podle pravidel programu – PHARE CBC – Grantové schéma CZ 2002/000-583-02-01-0009 Dopravní infrastruktura – uzavřeného mezi Evropskou unií a Českou republikou. Odbor majetkový zrealizoval veřejnou zakázku.

Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 7 zájemců.

Do soutěže bylo v řádném termínu do 21. 6. 2005 do 10.00 hod. podáno 5 nabídek. Dne
23. 6. 2005 se konalo od 13,00 hod. otevírání obálek s nabídkami a od 13:30 hod. posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek uchazečů. Hodnotící komise ze svého jednání pořídila Zprávu o průběhu hodnocení, která je obsahem materiálu  RK-25-2005-20, př. 1.

Hodnotící komise  navrhla zadavateli vyloučit z další účasti v soutěži jednu z předložených nabídek, protože změnila položky výkazu výměr.

Vzhledem k tomu, že všechny předložené nabídky převyšovaly maximální rozpočet určený pro tuto zakázku, byla dne 29. června 2005 podána žádost o zrušení  výběrového řízení  a současně bylo požádáno o udělení souhlasu se zahájením jednacího řízení s uchazečem č.1 vyhodnoceným jako nejvhodnějším pro udělení smlouvy, který vyhověl všem kritériím na způsobilost, administrativním a technickým kritériím a nabídl nejnižší cenu. Žádost o zrušení výběrového řízení, o udělení souhlasu se zahájením jednacího řízení  a zpráva o průběhu hodnocení byl předložena k odsouhlasení prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Dne 13.7.2005 byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR schválen postup výběru dodavatele  s tím, že z pozice schvalujícího úředníka programu a na základě čl.5.3.10 PRAG uvedené výběrové řízení bylo zrušeno a na základě článku 5.2.1.3 PRAG bylo schváleno zahájení jednacího řízení s vítězným uchazečem uvedeným ve Zprávě o průběhu hodnocení, tj firmou COLAS CZ, a.s., závod JIH, Kosovská 10, Jihlava.

Jednání s firmou COLAS CZ, a.s., bylo uskutečněno dne 4. 8. 2005. Výsledkem jednání je omezení rozsahu veřejné zakázky do výše  9.865.500,- Kč bez DPH (11.739.945,-Kč vč. DPH). Zápis z jednání je obsahem materiálu RK-25-2005-20,př.2 Finanční hranice pro uzavření smlouvy o dílo schváleným způsobem zadání veřejné zakázky je max. 300 000,- EUR. Termín pro dokončení stavby max. do 15. října 2005 zůstává nezměněn.

Usnesením zastupitelstva kraje 0131/02/2005/ZK bylo schváleno finanční krytí realizace projektu. Z fondu CBC Phare bude po realizaci akce poskytnuta kraji Vysočina celková dotace ve výši 73% z celkových uznatelných nákladů akce deklarovaných v rámci předloženého projektu. Akce je schválena k finančnímu krytí z programu PHARE celkem ve výši 7  166 200,- Kč,- Kč  vč. DPH  (z Phare 5 220 066,-Kč  a z rozpočtu kraje Vysočina ve výši 1 946 134,-Kč).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí zrušení výběrového řízení a  zahájení jednacího řízení s vítězným uchazečem uvedeným ve Zprávě o průběhu hodnocení.

Dále návrh usnesení předpokládá schválit výsledek jednacího řízení s uchazečem COLAS CZ a.s. závod JIH, Kosovská 10, Jihlava.Akce bude realizována v rozsahu do výše 9 865 500,- Kč bez DPH (11.739.945,-Kč vč. DPH ) s termínem dokončení max. do 15. října 2005

Odbor majetkový navrhuje krýt rozdíl v celkové výši 4 633 245 Kč  z kapitoly rezerva a rozvoj kraje, položka nespecifikované rezervy (PD = 59 500 Kč + stavba = 4 573 745 Kč).

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovanou rozpočtovou změnou. Po obdržení dotace z programu PHARE navrhujeme vrátit prostředky zpět do nespecifikované rezervy. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 41 155 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- zrušení výběrového řízení na akci Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko;

- schválení zahájení jednacího řízení na akci Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko s uchazečem COLAS CZ a.s.;

schvaluje

výsledek jednacího řízení  s uchazečem firmou COLAS CZ, a.s., závod JIH, Kosovská 10, Jihlava;

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy v souladu s pravidly programu – PHARE CBC – Grantové schéma CZ 2002/000-583-02-01-0009 Dopravní infrastruktura – uzavřeného mezi Evropskou unií a Českou republikou, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n. ve výši 4 573 745,- Kč do kapitoly Nemovitý majetek, § 2212 Silnice, běžné výdaje, ORJ 8000 za účelem dofinancování stavby „Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: září 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2