# Projektový záměr na roky 2005 - 2008

## Charakteristika – cíle záměru

- Trend budování IS zaznamenal odklon od filosofie jednoho komplexního IS . Současné technologické možnosti integrace podporují integraci IS z několika větších celků (KIS, LIS, ERP systém, MIS, PACS) za podmínky sjednocení uživatelského rozhraní.

- Požadavky na nově budovanou datovou základnu

  - zabezpečení automatizovaného propojení jednotlivých databází

  - vybudování datového skladu nad databázemi jednotlivých částí IS

  - správci databáze musí mít k dispozici popis datového modelu jednotlivých databází  a aparát pro vlastní tvorbu výstupů

- Požadavky na aplikace

  - plná náhrada stávajícího NIS (tj. funkcionalit řešených dodavatelsky i funkcionalit vlastních aplikací) s možností rozšíření funkcí

  - vysoká míra customizace systému

  - workflow veškerých informací IS musí kopírovat procesy NHB

  - podpora měření a vyhodnocení kvality léčebné a ošetřovatelské péče

  - podpora diferencovaného přístupu k informacím možností administrace přístupových práv

  - architektura klient – server

  - grafické uživatelské rozhraní s ovládáním respektujícím standardy MS a možností integrace s programy MS Office (Word, Excel, Outlook)

## Požadavky na technologické řešení

- Rozdělení zátěže na několik serverů  -  výpadek jednoho serveru nesmí způsobit ochromení provozu NHB

- externí diskové pole pro databáze a datový sklad IS se zajištěním plynulosti provozu a bezpečnosti dat

- možnost postupného (etapového) budování technologického zázemí s cílem mít k dispozici vždy potřebný výkon a diskový prostor (s nutnou rezervou pro plánovaný růst požadavků v dané etapě)

- zabezpečit zálohování celého datového prostoru

- grafické uživatelské rozhraní – prostředí MS

- většinu koncových stanic pro NIS vyřešit grafickým terminálovým režimem pro zajištění minimalizace osobních a finančních nákladů na údržbu, rekonfiguraci a upgrade koncových stanic. PC jako koncové stanice pořizovat jen na vybraná místa pro vybrané uživatele, zejména pro uživatele ekonomických agend a pro vyšší a střední management.  Specielní třídu koncových stanic vyhradit pro zpracování obrazových informací.

- monitorování provozu, prevence chyb, zabezpečení vysoké prostupnosti systému, odolnost všech složek systému proti chybám, rychlé odstranění poruch, minimalizace odstávek systému

- posílení bezpečnostní vrstvy (firewall, systém přístupových práv pro externí uživatele, komunikace chráněná certifikáty, šifrování dat)

- posílení komunikačních linek pro spojení s vnějším okolím našeho IS

## Priority řešení a přibližný harmonogram řešení

- podpořit prezentaci NHB inovací webových stránek www.onhb.cz (7-9/2005)

- vybudovat jádro technologického zázemí pro nový IS (9-12/2005), toto jádro postupně rozšiřovat s narůstajícími potřebami provozu (průběžně)

- výměna ERP systému (10/2005 – 3/2006)

- vybudování datového skladu a  MIS (2/2006 – 4/2006)

- budování datových pump z našeho MIS do MIS zřizovatele (termín závislý na budování datového skladu a MIS zřizovatele)

- digitalizace obrazových informací – bude probíhat postupně dle digitalizace jednotlivých modalit

- sdílení informací mezi ZZ (postupné řešení dle možností  a požadavků jiných ZZ)

- výběr a výměna provozních modulů (lékárna 2006, stravovací provoz 2007)

- výběr nového NIS(1-7/2007) a přechod na nový klinický a laboratorní systém (8/2007-6/2008)

## Nároky na lidské zdroje a potenciál, vzdělávání uživatelů

- nároky na vedení organizace i jednotlivých organizačních celků (formulace zadání, revize vnitřních postupů v organizaci, organizace implementace a nastartování rutinního provozu )

- nároky na pracovníky oddělení IT (přechod na jiné technologie, vzdělávání, zvýšené nároky na kapacity oddělení IT). Zde nepočítáme s výrazným navýšením pracovníků oddělení IT, ale s vyšším podílem outsourcingu některých činností externími firmami zejména v době implementace, zaškolování uživatelů a při nabíhání rutinního provozu.

- nároky na koncové uživatele, přechod z alfanumerického na grafické prostředí, přechod na jiný systém, změna pracovních postupů.

- Se zvýšenými nároky na uživatele současně stoupne jejich míra znalosti práce na PC, rozšíří se jim možnosti při získávání materiálů pro další vzdělávání. Výsledky jejich práce se zhodnotí i vhodnou formou prezentace jejich dovedností.  Dojde tak k podstatnému zvýšení počítačové gramotnosti uživatelů, která je nezbytná pro efektivní práci s novými aplikacemi připravovaného NIS.