#### RK-29-2005-02, př. 1

# počet stran 3

# NÁVRH 2. ETAPY VÝSTAVBY DATOVÉHO SKLADU:	Ekonomika příspěvkových organizací

# Hlavní přínosy vybudování datového tržiště

  - Centralizace dat umožní rychlá a efektivní srovnávání ekonomických ukazatelů a efektivnosti hospodaření příspěvkových organizací (PO). Kromě zautomatizování současných podkladů pro ekonomické hodnocení PO může být rovněž uplatněna komplexní finanční analýza organizací (odvětví) a to bez ručních zásahů v podstatě on-line.

  - Zahrnutím neekonomických informací (např. počty žáků a učitelů škol, počty návštěvníků galerií,  počty lůžek, počty obhospodařovaných kilometrů silnic, počty zaměstnanců) vznikne kvalitní nástroj pro hodnocení efektivnosti hospodaření PO i pomocí různých absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů či rozkladů.

  - Data budou centralizována na jednom místě, tím se výrazně zvýší dostupnost časových řad a modelování, manipulace s daty bude jednodušší, zvýší se dostupnost.

  - Ruční zásahy do procesu budou minimalizovány, což znamená úsporu času.

  - Vzhledem k plánovanému rozsahu datového skladu bude v budoucnu možno uplatnit i širší metody hodnocení PO (např. užitkově-nákladovou metodu).

  - Prezentační možnosti reportů se zvýší (např. ihned po automatické aktualizaci výsledovky přijde odvětvovému radnímu – či komukoliv jinému – report o plnění plánu e-mailem).

- Způsob výstavby a implementace 2. etapy

  - Výstavba a implementace 2. etapy bude řešena svépomocí s podporou externích konzultací u specializované firmy.  Předpokládané náklady externích konzultací budou do cca 200 tis. Kč.

  - Uplatněno bude projektové řízení v souladu s vnitřní směrnicí č. 3/04. zapojením především pracovníků příslušných odborů

- Personální řešení projektu

  - Technickou stránku výstavby bude zajišťovat analytické oddělení OIA a 1 pracovník oddělení správy databází a aplikací OI.

  - Metodická a obsahová stránka projektu bude řešena vytvořením analytického týmu, který bude složen ze zainteresovaných pracovníků příslušných odvětvových odborů a 1 pracovníka odboru ekonomického. Konkrétní formy výstupů budou předem konzultovány s potencionálními uživateli i z řad radních.

- Časový harmonogram

  - 9-11/2005:		jmenování týmu, vytvoření detailního zadání a metodického rámce, analýza datových zdrojů

  - 12/2005:		tvorba datových modelů a datových kostek

  - 1/2006-4/2006	tvorba datových pump, uvedení do provozu, zaškolení

  - 5/2006-6/2006	tvorba reportů, integrace do informačního systému kraje

- Současný stav zpracování informací o příspěvkových organizacích

# Pravidelné zprávy z příspěvkových organizací 		(

# Finanční plány, investiční plány, dotazníky, ...

# Ginis výkazy ( (                       (	                                                                      (  (

# Další zdroje (např Úzis), různé formáty				(

# obtížné ruční zpracování (ruční vkládání, přenášení tabulek, kopírování), zejména časových řad, složitost a zbytečný rozsah dotazníků

- výstupy pouze v MS excel a papírově

- nedostatečná flexibilita, velká časová náročnost (velký počet souborů), obtížné meziodvětvové srovnávání, bez modelování

- Návrh řešení pomocí datového skladu

# Libovolné výstupy v:

# Pravidelné zprávy z příspěvkových organizací 		(

# Finanční plány, investiční plány, atd…

# doručení reportů e-mailem

# (při aktualizaci dat)

# Ginis výkazy	                                       (                              (         	(

# datové kostky		   BI Portál

# (uživatelské rozhraní skladu)

# on-line sestavy na webu

# Další zdroje (např Úzis), různé formáty 				(

# PDF             atd…

- minimalizace ručních zásahů

- uchování dat v jednotné formě a na jednom místě, přehlednost, úspora času

- sjednocení dotazníků a minimalizace duplicit

- možnost rychlé tvorby různých výstupů (sestav)

- bezproblémová tvorba časových řad a meziodvětvových srovnání

# Text boxes

Finanční analýza 	( likvidita

( soběstačnost

( rentabilita – ziskovost / ztrátovost

( produktivita, aktivita

strojové zpracování

VÝSTUPY:

- materiály do rady

- finanční plány

- investiční plány

- rozbory hospodaření

- identifikace odchylek

- plnění plánu

- přehledy, hodnocení

- atd…