RK-30-2005-29

Grantový program Veřejná doprava 2004 – žádost Města Polná

pro: jednání rady kraje č. 30/2005 dne 27. 9. 2005

zpracoval: P. Kovář

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Město Polná zaslalo dne 8. 9. 2005 odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina žádost o poskytnutí výjimky ze Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 016/59/04 ke grantovému programu Veřejná doprava 2004, spočívající ve změně lokalizace vybudování autobusové čekárny z důvodu nesouhlasu orgánu státní památkové péče pro uvažované umístění na Palackého ulici v Polné poblíž památkově chráněných božích muk. Podrobný popis kroků učiněných městem Polná obsahuje příloha č.1 (přiložená žádost Města Polná včetně kopií všech žádostí a vyjádření, které se k této záležitosti vztahují). Skutečností je, že město Polná v časové tísni osadilo zastávkové přístřešky po jednom kuse v ulici Havlíčkova, Tyršova a Žejdlicova, včetně bezbariérové úpravy, přičemž opomnělo informovat kraj Vysočina o změněných podmínkách a požádat o změnu Smlouvy nebo o poskytnutí výjimky před zasláním závěrečného vyúčtování. Žadatel uvádí, že účel, který tento projekt měl splnit, splněn byl. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem žádá o zohlednění jeho opomenutí a přiznání podpory v plné výši, přičemž v doloženém závěrečném vyúčtování požaduje pouze náklady na materiál na zastávkové přístřešky na výše uvedených zastávkách a informační tabule (všechny ostatní práce provedlo město Polná vlastními prostředky).

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souladu s postupem stanoveným Metodickou příručkou pro garanty grantových programů Fondu Vysočiny garant v případě nesrovnalostí mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním předkládá tyto nesrovnalosti k řešení radě kraje. Z tohoto důvodu jsou možné dvě varianty návrhu řešení:

- Zohlednit nastalé problémy Města Polná jako Příjemce podpory a přiznat podporu na základě Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 016/59/04 v plné výši.

- V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 016/59/04 snížit výši podpory Příjemci.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina jako garant grantového programu Veřejná doprava 2004 se přiklání k první variantě z těchto důvodů:

  - účel, tj. vybudování čekáren veřejné dopravy byl na území Města Polná splněn (ačkoli v jiných lokalitách).

  - Příjemce vybudoval tři čekárny, včetně bezbariérového přístupu, namísto jedné čekárny, která byla uvedena v projektu. Tímto došlo ke zkvalitnění infrastruktury pro potřeby cestující veřejnosti rovněž z hlediska bezpečnosti.

  - Příjemce podpory na rozdíl od jiných žadatelů zahrnul do závěrečného vyúčtování pouze náklady na pořízení materiálu; práce zabezpečil vlastními prostředky.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:

Z předložených podkladů poskytnutých garantem vyplývá, že město Polná oznámilo změnu projektu (odchýlení se od podané žádosti) až po uplynutí doby určené pro realizaci projektu dle smlouvy o poskytnutí podpory a tudíž došlo k nedodržení podmínek smlouvy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhodla

o poskytnutí podpory Městu Polná podle Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 016/59/04 v plné výši a

ukládá

garantovi grantového programu Veřejná doprava 2004 vyrozumět Město Polná.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 10. 10. 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1