RK-31-2005-10

Příprava investičních akcí v oblasti dopravních staveb a oprav na silničním majetku

pro: jednání rady kraje č. 31/2005 dne 4. 10. 2005

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

OM v souladu s organizačním řádem a svou působností zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí kraje. OM považuje za potřebné investice kraje plánovat a to minimálně ve střednědobém výhledu. V oblasti investic v dopravě v současné době v rámci přípravy podkladů pro rozpočet kraje sestavuje návrh Střednědobý investiční plán kraje Vysočina v oblasti dopravních staveb (dále jen Plán). OM předpokládá, že tento Plán by měl být projednán samosprávnými orgány kraje v rámci a v souvislosti s projednáváním a schvalováním rozpočtu kraje na rok 2006. Tento Plán by měl vycházet (zejména v přechodném období) ze stavu přípravy staveb a z dalších podkladů, zejména z připravovaného nástroje - systémového posouzení důležitosti a potřebnosti jednotlivých staveb na základě stanovených kritérií (tzv. Priority).

Důležité je z pohledu OM nejen stanovit investiční politiku v oblasti dopravních staveb, ale také systémově plánovat péči o silniční majetek kraje.

Pro zajištění realizace investiční politiky kraje i péče kraje o svůj majetek je nutné zajistit v odpovídajícím předstihu přípravu investic a oprav.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Přestože Priority kraje v oblasti dopravních staveb nebyly dosud stanoveny, OM zejména s ohledem na časovou náročnost celého procesu přípravy dopravních staveb nepovažuje za možné nezahájit intenzivní přípravu. Z důvodu včasného zajištění  přípravy před předpokládaným podáním žádosti o poskytnutí dotací z programového financování z prostředků Evropské unie v plánovacím období 2007 –2013 navrhuje OM zadat okamžitě projektovou přípravu dalších staveb, které by mohly být uplatněny k realizaci v tomto plánovacím období. Návrh vychází ze stavu přípravy z předchozích let a z rozpracovaného systému hodnocení - Priorit.

II/150 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou, úsek č. 1 Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Velmi frekventovaná silnice, kde je bodová závada v úseku za místní částí Perknov. Odbor majetkový nechal v roce 2003 zpracovat vyhledávací studii celé trasy. Tato studie označila dopravně složité úseky s návrhem jejich řešení. Zkapacitnění celé trasy je možné rozdělit do pěti částí. Pro přípravu akce je potřebné zajistit zpracování podrobné technické studie a dokumentace pro územní řízení pro úsek č. 1 Havlíčkův Brod – Okrouhlice.

II/353 Jihlava – Žďár nad Sázavou, úsek dálnice D1-Rytířsko- Jamné

Dopravní závada kombinovaná s problémy s ochranou přírody (vodní zdroje – v zimě nelze tuto část chemicky ošetřovat). Odbor majetkový nechal v roce 2003 zpracovat studii optimálního řešení dopravní trasy v celém úseku. Studie navrhuje zásady řešení v členění do několika úseků a etap. Pro přípravu akce je potřebné zajistit zpracování podrobné technické studie a dokumentace pro územní řízení.

II/405 Přibyslavice – Okříšky

Napojení obce Přibyslavice na silnici II/405 v koordinaci s celkovou rekonstrukcí silnice II/405 (napojení na obchvat obce Okříšky). Jedná se o napojení průmyslové oblasti třebíčského regionu z Přibyslavic a Nové Vsi na silnici II/405. Pro přípravu akce je potřebné nechat zpracovat vyhledávací a podrobnou technickou studii, dále pak dokumentaci pro územní řízení.

II/405 Jihlava –Červená Hospoda, etapa II, úsek č. 3  Brtnice – Zašovice

Byla vypracována dokumentace pro územní řízení. Po projednání a vydání územního rozhodnutí je potřebné pokračovat v přípravě akce. Je potřebné vypracovat dokumentaci pro stavební povolení   a zajistit vydání stavebního povolení.

II/405 Jihlava –Červená Hospoda, etapa II, úsek č.2  Příseka - Brtnice

Byla vypracována dokumentace pro územní řízení. Po projednání a vydání územního rozhodnutí je potřebné pokračovat v přípravě akce. Je potřebné vypracovat dokumentaci pro stavební povolení   a zajistit vydání stavebního povolení.

# II/405 Příseka – obchvat

Další úsek silnice II/405, který řeší obchvat obce Příseky. Tento obchvat navazuje na úpravu úseku silnice II/405 od Jihlavy před Příseku v délce 4,28 km., která je přihlášena do 3. kola výzvy SROP a jehož realizace se plánuje v termínu listopad 2005 – listopad 2006. Pro přípravu akce je potřebné zajistit zpracování vyhledávací a podrobné technické studie, dále pak dokumentace pro územní řízení.

# II/405 Brtnice

Řešení dopravní infrastruktury v samotném městě Brtnice není předmětem studie řešící rekonstrukci silnice II/405. Průtah městem je dopravní závadou, hlavně v trase u výjezdu z Brtnice směrem na Třebíč. Pro přípravu akce je potřebné nechat zpracovat vyhledávací a podrobnou technickou studii.

# II/128 Pacov – Lukavec

Je potřebné zajistit zpracování podrobné technické studie k prověření zkapacitnění napojení obce Lukavec na silnici I/19. Stávající technické parametry silnice II/128 jsou nevyhovující s ohledem na předpokládané dopravní zatížení v souvislosti s rozvojem podnikatelských aktivit v Lukavci.

ODSH zajistil posouzení stavu vozovek II. třídy v kraji Vysočina firmou PavEx Consulting, s.r.o. Brno. Pro zajištění včasné přípravy souvislých oprav je rovněž nutné zahájit přípravu. Společně s  řediteli SÚS byly vybrány úseky, jejichž stav je dle provedeného průzkumu v havarijním stavu. OM navrhuje zadat zpracování diagnostického průzkumu, na základě kterého bude navržen rozsah opravy navrhovaných úseků silnic a následně zadána dokumentace ke stavebnímu povolení.

okres Havlíčkův Brod:

II/350 Štoky – Přibyslav – Malá Losenice, celkem 21,700 km

II/348 Rozkoš – Herálec – Štoky – Polná, celkem 26,100 km

okres Žďár nad Sázavou:

II/602 křižovatka II/404 – hranice Jihomoravského kraje, celkem 73,068 km

II/360 křiž. I/19 Nové Město na Moravě – křiž.II/602 Velké Meziříčí, celkem 27,031 km

okres Jihlava:

II/406 Telč ul. Družstevní – hranice Jihočeského kraje, celkem 7,026 km

II/407 Vápovice – křižovatka I/38, celkem 6,755 km

II/112 Telč – křižovatka II/410,  celkem 17,399 km

okres Třebíč:

II/152 hranice Jihočeského kraje – hranice Jihomoravského kraje, celkem 57,672 km

II/399 Velká Bíteš – hranice Jihomoravského kraje celkem 34,417 km

okres Pelhřimov:

II/602 Hubenov – Pelhřimov, celkem 21,087 km

II/409 Kamenice nad Lipou – Žirovnice, celkem 11,329 km

II/112 Červená Řečice - Pelhřimov – Horní Cerkev- hr. okr. celkem 26,102 km

Návrh předpokládá schválení zadání projektových dokumentací a diagnostických průzkumů na výše uvedené akce  a v uvedeném rozsahu.

Vzhledem k tomu, že OM předpokládá uplatnění žádostí o financování uvedených staveb z programového financování z prostředků EU v plánovacím období 2007 –2013 navrhuje krýt náklady na zpracování projektových dokumentací převodem z Fondu strategických rezerv do Kapitoly Nemovitý majetek v roce 2006.

Návrh na provedení rozpočtového opatření na vypracování projektové dokumentace na souvislé opravy bude podán po vyhodnocení výběrových řízení.

Stanoviska:

Odbor dopravy nemá připomínek k předkládanému materiálu a se zadáním projektových dokumentací dle návrhu majetkového odboru souhlasí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zadání projektových dokumentací a diagnostických průzkumů v rozsahu dle materiálu 
RK-31-2005-10.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 1