RK-33-2005-19

Příprava investičních akcí pro podání projektů do SROP

pro: jednání rady kraje č. 33/2005 dne 25. 10. 2005

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

# OM zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí kraje. Usnesením 0514/15/2005/RK bylo schváleno podání projektu do 5. kola výzvy SROP na akci „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba“. Vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě, není možné podat žádost v tomto kole výzvy, protože podmínkou pro podání žádosti je do konce listopadu 2005 vydané pravomocné územní rozhodnutí. Po projednání s odborem dopravy a Sekretariátem regionální rady bude 5. kolo výzvy zrušeno a bude vyhlášeno další kolo výzvy. Žádost do 6. kola výzvy předpokládá vydání pravomocného územního rozhodnutí do konce března 2006.  V případě, že by se nepodařilo dořešit majetkoprávní přípravu na již schválené akci „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba“, je potřeba zajistit přípravu dalších akcí, které by mohly být uplatněny jako náhradní akce. Jedná se o akce „ II/360  Štěpánovice – Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa“, „III/3525 – rekonstrukce od I/38 do Stříteže“ a „Přeložka silnice II/150 Pavlíkov – Vilémovice“. Na tyto akce je vypracována dokumentace pro stavební povolení.

U akce „II/360 Štěpánovice – Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa„ je vypracován geometrický plán a souběžným materiálem do rady je předkládán materiál navrhující zastupitelstvu kraje schválení nabytí pozemků pro stavbu. Po schválení budou v letošním roce zahájeny výkupy pozemků.

U akce „II/150 Pavlíkov – Vilémovice“ je dokončována aktualizace části geometrického plánu. Návrh na nabytí pozemků pro stavbu podle aktualizovaného geometrického plánu bude předložen do konce roku zastupitelstvu kraje. V současné době probíhá majetkoprávní příprava na části stavby, kde nedochází ke změně a nabytí pozemků bylo schváleno zastupitelstvem kraje.

U akce „III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže“ bude zadáno vypracování geometrického plánu, aby mohla být zahájena majetkoprávní příprava. Pokud by u této stavby došlo k revizi projektové dokumentace s cílem řešit i dopravu pro pěší, nebude geometrický plán zadán a příprava stavby bude přerušena.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit podání projektů „II/360  Štěpánovice – Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa“, „II/150 Pavlíkov – Vilémovice“ a  „III/3525 – rekonstrukce od I/38 do Sříteže“ do dalšího kola výzvy SROP v případě, že nebude možné podání projektu „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba“ z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy, nebo v případě dalších volných finančních prostředků SROP.

Návrh předpokládá schválit zařazení jmenovitých akcí „II/360  Štěpánovice – Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa“, „II/150 Pavlíkov – Vilémovice“ a  „III/3525 – rekonstrukce od I/38 do Sříteže“ do kapitoly Nemovitý majetek, Investice v dopravě, příloha M4, aby mohla pokračovat příprava akcí.

Náklady na přípravu akcí,  na výkupy pozemků a trvalých porostů budou kryty z rozpočtu odboru majetkového, kapitoly Nemovitý majetek, Investice v dopravě, v rámci přílohy M4,  na základě vnitřního rozpočtového opatření.

Stanoviska:

Odbor dopravy souhlasí s předloženým materiálem.

Odbor ekonomický nemá k předloženému materiálu připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí,

že z důvodů nedokončené majetkoprávní přípravy nebude na akci „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba“podán projekt do 5. kola výzvy SROP a

schvaluje

- podání projektů „II/360  Štěpánovice – Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa“, „II/150 Pavlíkov – Vilémovice“ a  „III/3525 – rekonstrukce od I/38 do Sříteže“ do dalšího kola výzvy SROP;

- zařazení akcí „II/360  Štěpánovice – Jaroměřice n.R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa“, „II/150 Pavlíkov – Vilémovice“ a  „III/3525 – rekonstrukce od I/38 do Sříteže“ do přílohy M4, rozepisující položku Investice v dopravě kapitoly Nemovitý majetek, s tím, že výdaje na tyto akce budou kryty vnitřním rozpočtovým opatřením v rámci schválené výše položky;

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0