RK-35-2005-15

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – Speciální školy Chotěboř

pro: jednání rady kraje č. 35/2005 dne  8. 11. 2005

zpracoval: M. Šulc

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Rada kraje usnesením 1200/29/2005/RK schválila:

- rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Nemovitý majetek  - snížení výdajů na akci „Speciální školy Chotěboř – oprava v budově školy“ (příloha M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, §3116) o částku 1 112 300,-Kč při současném zvýšení výdajů na § 3116 Internátní speciální základní školy, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 112 300,- Kč

- změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Speciální školy Chotěboř ve výši

1 112 300,- Kč na úhradu nákladů této akce

Při realizaci ( OM zajišťoval inženýrskou činnost pro školu včetně výkonu technického dozoru stavby) bylo zjištěno, že pro odstranění příčin závad stavby je nutné rozsah zakázky rozšířit. Jedná se zejména o zřízení části nové vnější větve kanalizace, skutečný větší rozsah nového obkladu soklu budovy, nutnou celkovou výměnu kanalizačních žlábků ACO na terase a práce nutné pro komplexní zprovoznění opraveného výtahu. Rozšíření předmětu díla bylo konzultováno ve spolupráci projektant, zhotovitel a technický dozor. Nutné rozšíření předmětu díla a nové skutečnosti jsou zapsány v Zápisech z kontrolních dnů akce.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, kterým budou škole poskytnuty finanční prostředky na rozšíření předmětu díla v rámci oprav prováděných v budově školy. Navýšení představuje práce v ceně 193 tis. Kč. Škola uzavře dodatek smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá k navrhované rozpočtové změně připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

##### schvaluje

- rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Nemovitý majetek – snížení výdajů na akci Gymnázium Chotěboř – oprava oken (příloha M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3121 Gymnázia) o částku 193.000,- Kč při současném zvýšení výdajů na § 3116 Internátní speciální základní školy, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 193.000,- Kč;

- změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Speciální školy Chotěboř ve výši 193.000,- Kč na úhradu více nákladů při provádění oprav v budově školy.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, Speciální školy Chotěboř, odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0