RK-38-2005-59, př. 1

počet stran: 4

Č.j.: 5496/2005-34

Číslo v CES: 2977/1

Číslo úkolu:

Dodatek č. 1

(dále jen Dodatek)

ke Smlouvě o financování projektu

Společného regionálního operačního programu

ze dne 21. června 2005

k projektu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/2.2.00.1/0006

(dále jen Smlouva)

Česká republika, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj,

se sídlem: Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ 110 15,

zastoupené Ing. Kamilem Dörflerem, ředitelem Odboru řídícího orgánu SROP a JPD Praha,

IČ: 66 00 22 22,

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28,

číslo účtu: 629001/0710

na straně jedné						(dále jen „MMR“),

a

konečný příjemce finanční pomoci: Vysočina

na straně druhé						(dále jen „konečný příjemce“)

Název konečného příjemce: Vysočina

Sídlo:  Žižkova 57, Jihlava 587 33

Zastoupená: RNDr. Milošem Vystrčilem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Evidenční číslo projektu v IS DIS: 21711A2031

Správce daně: Finanční úřad Jihlava, Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Příjemce  pomoci není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Heršpická 5, 658 26 Brno

Číslo zvláštního účtu/podúčtu: 4200420040/6800

Místo realizace projektu: Vysočina

u z a v í r a j í

tento Dodatek.

Článek I

- Smluvní strany uzavřely dne 21.června 2005 Smlouvu o financování projektu Společného regionálního operačního programu.

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy.

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť - ROWANet, registrační číslo: CZ.04.1.05/2.2.00.1/0006, specifikovaného v čl. II bod 2  Smlouvy.

Článek III

- V článku I  Smlouvy se text: „Tato smlouva vychází z Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU č.j. 500/2005-34 vydaného MMR a je jeho přílohou a nedílnou součástí.“ ruší a nahrazuje se textem: „Tato smlouva vychází z Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU č.j. ….……….. ve znění pozdějších změn vydaného MMR a je jeho přílohou a nedílnou součástí.“

- V článku II odstavci 2 písm. h Smlouvy se text „Datum ukončení realizace projektu: 1.12.2005“ ruší a nahrazuje se textem/číselným údajem „Datum ukončení realizace projektu: 15.3.2006“

- V článku III odstavci 4 Smlouvy se tabulka:

| Název a číslo věcné etapy | Z toho | Soukromé zdroje |
| --- | --- | --- |
| Termín zahájení etapy | Termín ukončení realizace etapy | Termín žádosti o proplacení | Uznatelné náklady na etapu celkem | SF | Národní zdroje celkem | SR | Regionální zdroje | Místní zdroje | SFDI |  |
| 1 projekt |
| 15.12.2004 | 1.12.2005 | 1.6.2006 | 29 100 000,00 | 13 095 000, 00 | 16 005 000, 00 | 2 910 000,00 | 13 095 000, 00 | 0 | 0 | 0 |
| Procentické vyjádření | X | X | 100 | 45 | 55 |  |  |  |  |  |

ruší a nahrazuje se tabulkou:

| Název a číslo věcné etapy | Z toho | Soukromé zdroje |
| --- | --- | --- |
| Termín zahájení etapy | Termín ukončení realizace etapy | Termín žádosti o proplacení | Uznatelné náklady na etapu celkem | SF | Národní zdroje celkem | SR | Regionální zdroje | Místní zdroje | SFDI |  |
| 1 projekt |
| 15.12.2004 | 15.3.2006 | 15.4.2006 | 29 100 000,00 | 13 095 000, 00 | 16 005 000, 00 | 2 910 000,00 | 13 095 000, 00 | 0 | 0 | 0 |
| Procentické vyjádření | X | X | 100 | 45 | 55 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 |

Článek IV

S výjimkou změn Smlouvy uvedených v článku III Dodatku zůstávají ostatní ustanovení původní Smlouvy beze změn.

Článek V

Jestliže není na realizaci projektu poskytnuta finanční pomoc ze státního rozpočtu, je Dodatek ke  Smlouvě vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží konečný příjemce, tři stejnopisy obdrží MMR (Řídící orgán, Platební jednotka, odbor rozpočtu), dva stejnopisy obdrží Centrum pro regionální rozvoj ČR, IČ:  65993870 se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46, PSČ 120 00 (pobočka a hlavní kancelář), jeden stejnopis obdrží Sekretariát regionální rady, resp. v případě podopatření 4.1.1 a 4.2.1 odbor rozvojových programů MMR.

Jestliže je na realizaci projektu poskytnuta finanční pomoc ze státního rozpočtu, je Dodatek ke  Smlouvě vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží konečný příjemce, tři stejnopisy MMR (Řídící orgán, Platební jednotka, odbor rozpočtu), dva stejnopisy obdrží Centrum pro regionální rozvoj ČR, IČ:  65993870 se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46, PSČ 120 00 (pobočka a hlavní kancelář), jeden stejnopis obdrží Sekretariát regionální rady, resp. v případě podopatření 4.1.1 a 4.2.1 odbor rozvojových programů MMR.

Článek VI

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento Dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne …………. a schválen usnesením č. ………………….

V Praze dne …………….				V………………dne	………

-----------------------------------------			-------------------------------------

ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Kamil Dörfler

Ředitel OŘOS

razítko a podpis                                                         razítko a podpis konečného příjemce

V Praze   dne………………………………….

Za správnost:………………………..

Centrum pro regionální rozvoj ČR

RNDr. Ivo Ryšlavý

ředitel

razítko a podpis

# Footnotes

Uvádí se jen u projektů financovaných ze státního rozpočtu.