RK-39-2005-06

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“

pro: jednání rady kraje č. 39/2005 dne 13. 12. 2005

zpracoval: T. Pípal

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Realizace stavby „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ je zahrnuta v návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006 v Kapitole nemovitý majetek, investice v dopravě. Most je umístěn na silnici III/15245 a proto by měl svou únosností vyhovovat alespoň podmínkám ČSN 736220, to je normální zatížitelnost 26 t a výhradní zatížitelnost 48 t. Současná zatížitelnost byla dle stavu mostního objektu omezena takto: 6 t normální a 15 t výhradní. Na základě provedené prohlídky mostního objektu ev. č. 15245-1 byl stav objektu ohodnocen klasifikačním stupněm VI (velmi špatný).

Pro úsporu finančních prostředků byla původní dokumentace z r. 2001 byla přehodnocena a nahrazena novým řešením vypracovaným firmou Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. 
v r. 2005, které zachovává požadavky silniční dopravy z hlediska únosnosti mostu a z hlediska prostorového uspořádání. Toto nové řešení upouští od vybudování přeložky silnice III/15245. Nová projektová dokumentace řeší vybudování nového mostu v místě stávajícího.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení na provedení stavby „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a jmenovat hodnotící komisi.

Materiál RK-39-2005-06, př. 1 – obsahuje Výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze znění pozdějších předpisů.

Materiál RK-39-2005-06, př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Materiál RK-39-2005-06, př. 3 obsahuje návrh vyzvaných dodavatelů

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné v měsíci květnu 2006. Termíny dokončení stavby jsou stanoveny zadavatelem následně: dokončení stavby do 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, předpoklad 31. 8. 2006.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Lhůta pro předání, rozeslání zadávací dokumentace zájemcům: 	19. 12. 2005

Lhůta pro podání nabídek:					       	do 2. 2. 2006 do 1300 hod

Termín konání jednání a zasedání hodnotící komise		6. 2. 2006 ve 1200 hod

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ze znění pozdějších předpisů, v souladu s materiálem RK-39-2005-06, př. 1;

- seznam vyzvaných dodavatelů dle materiálu RK-39-2005-06, př. 3;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-39-2005-06, př. 2, a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-39-2005-06, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3