## RK-01-2006-52, př. 2

počet stran: 3

# Nabídka prací

Vypracování rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina a získání všech dostupných informací o stávajících využívaných a využitelných vodních zdrojích hromadného zásobování vodou

vypracoval:								schválil:

...................................                                                                                    ..........................................

RNDr. Jan Páša 							Jiří Šourek

řešitel projekt						      předseda družstva

Jihlava březen 2005

# Nabídka prací

Na základě Vaší výzvy  č. j. KUJI 4042/2005 OLVHZ,  KUJIP007/GMG9  ze  dne     10. 3. 2005 k podání cenové nabídky na vypracování „Rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina a získání všech dostupných informací o stávajících využívaných a využitelných vodních zdrojích hromadného zásobování vodou“ Vám předkládáme nabídku na provedení následujících prací:

1. Název úkolu

Rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina

2. Předmět plnění

Předmětem realizovaného úkolu bude vypracování rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina a získání všech dostupných informací o stávajících využívaných a využitelných vodních zdrojích podzemních vod sloužících pro hromadné zásobování pitnou vodou včetně provedení příslušného vyhodnocení. Práce budou sestávat  z následujících etap.

### Přípravná etapa

Přípravná etapa bude zahajovat práce na řešení úkolu. Ty budou zahrnovat shromáždění všech dostupných podkladů a informací o současném stavu zásobování obcí kraje Vysočina a o potřebách posílení vodních zdrojů v jednotlivých částech kraje. Hlavním výchozím materiálem bude Plán rozvoje vodovodu a kanalizací zpracovaný firmou AQUAPROCON s.r.o. Brno, informace krajského úřadu a vodárenských společností spravujících vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou.

V rámci přípravné etapy budou shromážděny také nezbytné mapové poklady a digitální podklady tvorbu GIS. Digitální data pro řešení úkolu poskytne zadavatel úkolu.

Rešeršní práce

Rešeršní práce budou zaměřeny zejména na získání informací o hydrogeologické prozkoumanosti zájmového území a získání všech dostupných informací o stávajících využívaných vodních zdrojích hromadného zásobování.  Hlavní zdrojem informací o hydrogeologické prozkoumanosti a existenci hydrogeologických vrtů bude archiv ČGS Geofondu a jeho hydrogeologická databáze. Rešeršní práce budou zaměřeny především na hluboké vodní zdroje a zvláštní pozornost bude věnována hydrogeologickým vrtům hloubeným v období 1980 – 1990. V té době byly na území Kraje Vysočina vybudovány řádově desítky HG vrtů pro potřeby jímání pitné vody, řada z nich však není využívána. V rámci rešerše budou shromažďovány také údaje o chemismu, vydatnostech a zásobách podzemních vod, hydrogeologických poměrech, rizikových faktorech, ochranných pásmech atd. Další údaje o hydrogeologické prozkoumanosti budou získány od vodárenských společností, jednotlivých  obcí Kraje Vysočina, případně i dalších subjektů, které mají zpracovány vlastní hydrogeologické studie.

Hlavními zdroji informací budou:

- Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě

- Krajská hygienická stanice v Jihlavě

- vodárenské společnosti

- ČGS Geofond

- Studie „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (AQUAPROCON s.r.o. Brno; 2004)

- Obce Kraje Vysočina

Vyhodnocovací práce

Získané informace budou průběžně vyhodnocovány a zpracovávány. Data budou zpracována a uložena v digitální databázové formě (databáze vodních zdrojů, hydrogeologická databáze) a připravena pro využití v aplikaci GIS. Výsledkem bude posouzení možnosti posílení vodních zdrojů podzemních vod vhodných a použitelných za účelem zásobování pitnou vodou. Výsledky prací a jejich výstupy budou jako výchozí podklad využity do souběžně řešeného úkolu „Posílení vodních zdrojů Kraje Vysočina“, zadaném odborem geologie MŽP ČR.

2. Doba a místo plnění

Zakázka bude realizována v období  3/2005 – 3/2006. Závazný termín ukončení prací na úkolu je 30. 6. 2006. Lhůta plnění bude závazně stanovena uzavřenou smlouvou o dílo.

Místem předání prací je sídlo Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

#### 3 Rozsah a cena prací

| Přípravná etapa |
| --- |
| Přípravné práce | hod | 150 | 380 | 57 000 |
| Rešeršní etapa |
| rešeršní práce | hod | 600 | 380 | 228 000 |
| poplatky Geofondu a dalším institucím | jedn. cena | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Vyhodnocovací etapa |
| vyhodnocení dat | hod | 250 | 380 | 95 000 |
| digitální zpracování dat | hod | 100 | 380 | 38 000 |
| Celkem za úkol (Kč) (bez DPH) | 448 000 |
| DPH 19% (Kč) | 85 120 |
| CELKEM Kč (vč. DPH 19%) | 533120 |