#### RK-05-2006-23

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 5/2006 dne 7. 2. 2006

zpracoval(a): R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2005 byla mezi krajem Vysočina a Městem Ždírec nad Doubravou dne 24. 06. 2005 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 08/98/05 na projekt „Zefektivnění čistírny odpadních vod Ždírec nad Doubravou“. Tento projekt byl podpořen částkou 90 000,- Kč, přičemž se jedná se o vypracování projektové dokumentace.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 24. 02. 2006 by měl být projekt zhotoven. Město Ždírec nad Doubravou dne 20. 01. 2006 požádalo o prodloužení doby realizace projektu  do 24. 04. 2006 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), tedy o 2 kalendářní měsíce. Žádost je odůvodněna dlouhodobým sledováním a vyhodnocováním provozu ČOV zhotovitelem projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Města Ždírec nad Doubravou doporučuje schválit prodloužení doby realizace projektu „Zefektivnění čistírny odpadních vod Ždírec nad Doubravou“ do 24. 04. 2006 a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny č. 08/98/05 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 08/98/05 dle materiálu RK-05-2006-23, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 30. 5. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2