RK-07-2006-15, př. 2

počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:	Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina v Pelhřimově

Místo stavby:	k.ú. Pelhřimov, objekt bývalého skladu CO v areálu nemocnice v Pelhřimově

Charakter stavby:	stavební úpravy v části 1.NP objektu

Investor:		kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:		Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Předpokládané náklady:	4,0 mil Kč s DPH

Zdůvodnění akce:

Současný stav: stávající stanoviště ZZS Pelhřimov je umístěné v areálu Nemocnice Pelhřimov, v provizorní budově s nevyhovujícím stavebním a hygienicko-zdravotním stavem, který lze označit za stav havarijní. Budova je určená k demolici. Další udržování současného stanoviště je provozně nákladné a neperspektivní. Umístění stanoviště ve středu nemocnice omezuje rychlý výjezd a používání výstražných signálů. Situace vyžaduje zásadní řešení.

Řešení:

Po dlouhodobém a neúspěšném projednávání záměru výstavby nového výjezdového stanoviště v areálu Hasičského záchranného sboru v Pelhřimově, které bylo koncepčně v souladu se zákonem č. 239/200 Sb. O integrovaném záchranném systému, je nutné realizovat náhradní řešení. Toto náhradní řešení výstavby v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice), v 1 NP skladu CO zabezpečí kvalitní podmínky výjezdového stanoviště ZZS pro poskytování přednemocniční neodkladné péče v oblasti Pelhřimov. Výhodou tohoto řešení je dislokace stanoviště u horní výjezdové brány z nemocnice a přímé napojení na hlavní komunikaci. S ohledem na využívání budovy skladu CO ZZS a nemocnicí je nezbytné nalézt stavební řešení funkční pro oba subjekty. Z hlediska majetkového je výstavba stanoviště ZZS ve vlastním objektu výhodou, která umožní realizaci dle navrženého časového harmonogramu. Vzhledem k neprůchodnosti optimálního řešení je možné souhlasit s tímto náhradním řešením výstavby stanoviště ZZS.

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu bývalého skladu CO, spočívající ve stavebních úpravách části 1.NP. Do stávající skeletové konstrukce bude vestavěno stání pro 3 výjezdové vozy a 1 technický vůz. Zázemí výjezdového stanoviště podle požadavků ZZS budou upřesněny v předprojektovém zadání.

Vytápění navrženého stanoviště a příprava teplé užitkové vody bude zajištěna pomocí samostatného plynového kotle.

Napojení inženýrských sítí:

Plynová přípojka – z hlavního uzávěru plynu ze sousední budovy

Ostatní inženýrské sítě budou napojeny na stávající vedení

Výjezd na komunikaci č.602 – nutno upravit značení

Zdroje financování:	Rozpočet kraje.

# Majetkoprávní podmínky: Dotčené pozemky a budovy jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.

# Časový plán:		zpracování projektové dokumentace			6/2006

stavební řízení					8/2006

schválení realizace (rozpočet)			12/2006

výběrové řízení					  3/2007

zahájení stavby					  4/2007

dokončení stavby					  7/2007