## RK-07-2006-18, př. 1

## počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

## Název stavby:	Dokončení rekonstrukce objektů Seifertova č. 24 Seifertova č. 26

Místo stavby:	parc.č. 3945 a 3947, k.ú. Jihlava,

Charakter stavby:	dokončení rekonstrukce objektů č.p. 24 a č.p. 26 v ulici Seifertova v Jihlavě. Objekty slouží jako administrativní budovy a jsou v nich umístěny Odbor životního prostředí a Odbor kontroly.

Investor:		kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Oddělení hospodářské správy Odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

Předpokládané náklady:	5,0 mil Kč včetně  DPH

Zdůvodnění akce:

Vzhledem k předpokladu, že výše uvedené objekty budou krajem Vysočina využívány delší období nežli se původně uvažovalo, je nutné provést dodatečné, níže specifikované stavební práce.

Stručný popis stavebních prací:

Seifertova č. 24:

výměna oken, (plastová) vč. parapetů

provedení nové střechy

nové vnější omítky se zateplením

statické zajištění jihovýchodního rohu (stávající trhliny)

Seifertova č. 26:

provedení nové střechy

nové vnější omítky se zateplením

společné pro Seifertova č. 24 a 26:

terénní a sadovnické úpravy

demolice stávajících garáží

oprava podezdívky + odstranění stávajícího plotu

nová komunikace (za objekty), vč. demontáže stávající panel. vozovky

dořešení přenosu signálu z EZS na velín v hlavní budově

Zdroje financování:

Rozpočet kraje. V současné době je na tuto akci ve schváleném  rozpočtu kraje pro rok 2006 schválená částka 5 mil. Kč.

# Majetkoprávní vztahy:

# Objekty, včetně okolních pozemků jsou ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, zastoupeném Vojenskou ubytovací a stavební správou v Pardubicích.

# Vláda ČR, usnesením č. 349 ze dne 23. března 2005, schválila bezúplatný převod podle zákona č. 174/2003 Sb. o převodu nepotřebného vojenského majetku a majetku, s ním je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, do vlastnictví kraje Vysočina.

# Protože, do dnešního dne nebyla podepsána darovací smlouva má v současné době kraj Vysočina oba objekty včetně okolních pozemků vypůjčeny od ČR – Ministerstva obrany ČR na dobu nejdéle do 31. 8. 2009.

# Časový plán:		dopracování projektové dokumentace		3-4/2006

stavební řízení					4-5/2006

výběrové řízení					4-5/2006

zahájení stavby					6-7/2006

dokončení stavby					8-9/2006