###### RK-07-2006-20

Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby „REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 152-018 V JAROMĚŘICÍCH “

pro: jednání rady kraje č. 7/2006 dne 7. 3. 2006

zpracoval: J. Lojda

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Realizace stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích“ je zahrnuta v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, v příloze M4: Investice v dopravě. Současně bude požádáno o zařazení akce do 6. kola   programu  „SROP“.

Jedná se o rekonstrukci mostu ev.č.152-018 v Jaroměřicích nad Rokytnou (v blízkosti zámku a zámeckého parku) s bezprostředním napojením na komunikaci.  Stávající objekt mostu je z hlediska stavebního i statického nevyhovující, směrové i výškové poměry přilehlé komunikace, které jsou mostem značně ovlivněny, jsou rovněž nevyhovující.. Most bude levostraně rozšířen (směrem k zámku), což vyvolá potřebu menšího trvalého záboru pozemků, přeložky inženýrských sítí a přemístění soch na levé straně mostu. Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby navazuje na schválenou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Vlivem vyjádření Povodí Moravy,s.p.  bude most jednopolový na místo původního dvoupolového mostu. Chodník bude veden po samostatné lávce na pravé straně mostu, pod lávkou budou zavěšeny přeložky sítí. Po dokončení stavby předpokládáme bezúplatný převod lávky s chodníkem do majetku Městu Jaroměřice nad Rokytnou.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích“ zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a jmenovat hodnotící komisi.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.

Materiál RK-07-2006-20, př. 1 – Výzva k jednání obsahuje základní údaje zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích“.

Materiál RK-07-2006-20, př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Materiál RK-07-2006-20, př.  3  obsahuje návrh vyzvaných dodavatelů.

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné v 2. polovině měsíce června 2006. Termíny dokončení stavby jsou stanoveny zadavatelem následně: dokončení předmětu plnění se stanovuje  do 4 měsíců tj. 122 dní od data předání staveniště zhotoviteli ( předpokládaný termín dokončení – do 31.10.2006 ). S uchazeči bude jednáno o nejnižší ceně.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na provedení stavby  „Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v souladu s materiálem RK-07-2006-20, př. 1;

- seznam vyzvaných dodavatelů dle materiálu RK-07-2006-20, př. 3;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-07-2006-20, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-07-2006-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3