#### RK-07-2006-65

##### Zpráva o čerpání dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce za rok 2005

pro: jednání rady kraje č. 7/2006 dne 7. 3. 2006

zpracoval(a): J. Mikyna, R. Zvolánek

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením 415/06/2004/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále „zásady“) a usnesením 0089/01/2005/ZK jmenovalo členy hodnotícího výboru pro posouzení žádostí.

Zásady řeší poskytování finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). V rozpočtu kraje v kapitole zemědělství se v roce 2005 jednalo o finanční prostředky ve výši 46 700 000,- Kč na řešení této problematiky. Další 4 mil. Kč byly usnesením 0088/01/2005/ZK převedeny ze zvláštního účtu zřízeného podle vodního zákona. Celkově se tedy pro rok 2005 jednalo o finanční prostředky ve výši 50 700 000,- Kč.

Hodnotící výbor zasedal dne 07. 03. 2005 a posuzoval 13 došlých žádostí, které měly být podle zásad předloženy v termínu do 28. 02. 2005. Celková požadovaná výše podpory byla 66 687 064,- Kč. Tři žadatelé nesplnili podmínky zásad. Hodnotící výbor zpracoval návrh a zastupitelstvo kraje schválilo dne 29. 03. 2005 usnesením č. 0151/02/2005/ZK poskytnutí dotací 10 žadatelům, jejichž žádosti splnily podmínky pro poskytnutí dotace podle zásad. Výše poskytnutí dotací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Podle čl. 6 odst. 6 zásad předává odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství každoročně zprávu o čerpání dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce do 15.03. následujícího kalendářního roku.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Ke dni 31.12.2005 z celkové částky 50 700 000,- Kč bylo proplaceno 43 430 217,- Kč, což představuje 85,7 %. Zbylá částka 7 269 783,- Kč u třech žadatelů bude vyčerpána v průběhu roku 2006. Podle smluv o poskytnutí dotace musí být akce závěrečně vyhodnoceny a vyúčtovány do 31.12.2006, přičemž u jedné akce závěrečné vyhodnocení a vyúčtování již proběhlo. U ostatních akcí probíhá dosud realizace, která může být dále hrazena z vlastních nebo jiných finančních prostředků.

U všech 10 akcí byla podle Směrnice k zajištění kontrolní činnosti č. 5/04 provedena průběžná veřejnosprávní kontrola průběhu realizace akce v říjnu a listopadu 2005. U všech akcí bylo zjištěno, že žadatel plní podmínky smlouvy o poskytnutí dotace a zásad.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce za rok 2005 podle materiálu RK-07-2006-65, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1