RK-12-2006-37

Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

pro: jednání rady kraje č. 12/2006 dne 18. 4. 2006

zpracoval: D. Buřičová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Nemocnice Nové Město na Moravě je zdravotnickým zařízením se 640 lůžky.

V průběhu let 1999-2003 realizovala nemocnice po výběrovém řízení plošný informační systém pro klinickou část nemocnice. Byla vytvořena plošná datová síť o kapacitě 10/100 Mb/s - mezi objekty v optické podobě, v objektech pak s metalickou kabeláží kategorie 5. Byl pořízen centrální db server HP 9000 a koncové pracovní stanice s tiskovými periferiemi  v počtu asi 200 ks. Od roku 2004 jsou všechna klinická pracoviště (ambulance, lůžka) propojena s komplementárními úseky plně integrovanými aplikacemi. Částečně odděleně jsou provozovány systémy technicko-hospodářské správy.

Detašované pracoviště – Léčebna TRN a LDN Buchtův kopec s kapacitou 160 lůžek v oblasti IT výrazně zaostávají za nemocnicí. Kromě propojení 3 ks PC stravovacího úseku lokální LAN, nemá areál vlastní datovou síť. Elektronická komunikace je řešena pomocí modemů a vytáčených linek v rámci pobočkové ústředny. Na jednotlivých odděleních jsou umístněny  autonomní PC stanice pro zajištění administrativních činností léčebny.

##### Přesto, že vytvoření prostředí IT proběhlo relativně nedávno, jsou již dnes nezbytné radikální zásahy a změny celé struktury. Vývoj a trendy zvýraznily problematická místa:

- morální a výkonové zastarávání pracovních stanic po 4-5 letech

- datová síť L2 s kapacitou max. 100 Mb/s

- nedostatečný počet přípojných míst na aktivních prvcích LAN

- neexistence datové infrastruktury na léčebnách Buchtův kopec a možnost efektivní elektronické komunikace

- horizontální struktura propojení stanic počítačové sítě bez vlastní domény

- zálohování dat pomocí páskových jednotek

- systém velkého množství samostatných lokálních serverů dedikovaných pro danou aplikaci – nepřiměřené nároky na údržbu a správu

Nemocnici čeká dále přechod na jinou verzi základního informačního systému NIS, která jednoznačně nastane v období 2007/8 – dle informací dodavatele NIS firmy STAPRO s.r.o. bude podpora stávající verze zcela ukončena a již od letošního roku bude uvolňována nová varianta NIS vzniklá na základě alternativního produktu NIS AKORD. Ze strany dodavatele bude také ukončena podpora OS Windows98.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V roce 2006 je proto nutné provést restrukturalizaci uspořádání počítačové sítě, vytvoření doménové struktury, vytvoření předpokladů pro efektivní správu jednotlivých prvků, vybudovat nebo provést upgrade LAN v obou areálech s odpovídající kapacitou přenosu, modernizovat co největší počet stávajících stanic tak, aby byla zajištěna jejich použitelnost po celé projektové období.

Předběžný rozvoj byl již zahájen v roce 2005, kdy byla provedena modernizace HW a SW pracovních stanic , byla provedena výměna centrálního db serveru pro NIS Medea, byl uskutečněn upgrade SW a HW pro přístup k internetovým službám a byly doplněny chybějící aplikace (pacientské stravování a základ systému PACS). Celkem bylo investováno  cca 7 mil. Kč.

V roce 2006 je v plánu přebudování architektury datové a počítačové sítě v areálu Nové Město na Moravě a posílení její kapacity na 1Gb/s v hlavních trasách, vybudování datové počítačové sítě v léčebnách Buchtův kopec, nákup licencí v rámci upgrade stanic dosud s OS MS Windows 98 MS Office 97, HW-upgrade koncových stanic (rozšíření RAM 256-512 MB), pokud má stanice alespoň iCeleron 1GHz 128k, 100MHz, FC-PGA2 (stanice s rokem výroby 2002/3), nákup licencí základního antivirového programu (350 licencí), protože stávající licence končí na podzim 2006. Celkem se předpokládá výdaj finančních prostředků ve výši 4 826 tis. Kč.

Rozpis úkolů v jednotlivých etapách 2006 - 2008 je podrobněji popsán v příloze RK-12-2006-37, př.1.

Etapa v roce 2006 se jeví jako klíčová v posílení a přebudování resp. vybudování základů pro nasazení jakékoliv nové moderní technologie. Protože není možné pokrýt uvedené náklady zcela vlastními zdroji, požádala nemocnice kraj Vysočina v souladu s metodikou poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaných krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku ve výši 1 856 tis. Kč. Rozpis realizace v roce 2006 včetně vymezení nákladů je podrobně rozepsáno v příloze RK-12-2006-37, př.1.

K realizaci poskytnutí uvedené dotace se radě kraje navrhuje schválit:

- zvýšení  výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Nemocnice, položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 1 856 000,- Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku  1 856 000,- Kč.

- zvýšení závazného ukazatele „Dotace na investice“ na rok 2006 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 1 856 000,- Kč k zajištění jeho nezbytných provozních potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT.

Schválením této úpravy má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých záměrů v souladu s předpisy kraje.

Stanoviska:

Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Zůstatek položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje k 10.4.2006 je 23 977 tis. Kč.

Odbor informatiky souhlasí s navrženým řešením realizace projektu posílení ICT vybavení nemocnice Nové Město na Moravě. Tento projekt navazuje na rozvojové záměry kraje v oblasti ICT, včetně projektu ROWANet. Technické řešení včetně navrhovaného rozpočtu bylo s odborem informatiky opakovaně detailně konzultováno

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

záměr projektu rozvoje a modernizace ICT v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci a

schvaluje

- zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Nemocnice, položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 1 856 000,- Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 856 000,- Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 856 000,- Kč k realizaci projektu rozvoje a modernizace ICT v roce 2006.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

termín: do 31. 12. 2006

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 1