#### RK-22-2006-23

Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje

pro: jednání rady kraje č. 22/2006 dne 18. 7. 2006

zpracoval: J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006, Kapitola nemovitý majetek, příloha M1, je zařazena stavební akce „SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálního zařízení“. Ve výběrovém řízení, které proběhlo dne 22.5. 2006 byla tato akce vysoutěžena za 1.983.527,0 Kč bez DPH. Po zahájení realizace této akce, při výměně ležaté kanalizace bylo zjištěno vážné narušení statiky podlahových konstrukcí. Pod podlahou sociálního zařízení byly zjištěny rozsáhlé kaverny vzniklé zřejmě sednutím zeminy v důsledku nedostatečného zhutnění. Postup prací vyžadoval neprodlené řešení statického zajištění podlah. Na práce spojené ze statickým zajištění podlahových konstrukcí byl vypracován projektantem této stavby položkový rozpočet a byl oceněn prováděcí firmou ve výši 276.249,0 Kč bez DPH. Nebylo možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na výše uvedenou zakázku, protože podle „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ platných do 30. 6. 2006 nesmí celková cena zakázky kraje přesáhnout finanční limit 2 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že pro další pokračování stavebních prací bylo nutné problém okamžitě řešit, byl předložen Miroslavu Houškovi návrh na rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky „SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava statického zajištění podlah“. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky v odůvodněným a zvlášť naléhavých případech je v kompetenci gesčního radního ve smyslu Čl. 2 odst. (6) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Dle tohoto ustanovení je na nejbližším zasedání o rozhodnutí informována rada kraje. Následně byla uzavřena smlouva o dílo na tuto akci s firmou AGOS stavební a.s. se sídlem Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení zařazení nové akce „SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava statického zajištění podlah“, do rozpočtu kraje na rok 2006, resp. přílohy M1 rozpočtu, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek a vzetí na vědomí rozhodnutí Miroslava Houšky o přímém zadání veřejné zakázky.  Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1 schváleného rozpočtu.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí se zařazením nové akce do přílohy M1 s tím, že finanční krytí bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

zařazení nové akce „SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava statického zajištění podlah“ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;

bere na vědomí

rozhodnutí Miroslava Houšky o přímém zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava statického zajištění podlah“.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1