#### RK-24-2006-04

Návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 24/2006 dne 15. 8. 2006

zpracoval: M. Šulc

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2006 zahrnuje na Kapitole Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích. Rozpis těchto položek do jednotlivých akcí je uveden v přílohách M1 a M2 rozpočtu.

V průběhu realizace vyjmenovaných akcí dochází k potřebě změn ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i potřeby více prací.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci Kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích dle  materiálu RK-24-2006-04, př. 1.  Jedná se o zvýšení finančního krytí u tří akcí v oblasti školství ( zvýšený rozsah prací v důsledku zjištění v průběhu provádění a potřebné více práce) snížením rozpisu dvou akcí v oblasti sociálních věcí (akce nebudou realizovány, protože problémy řeší investiční akce ÚSP Zboží – rekonstrukce ).

Rozšíření předmětu díla u akcí se věcně týká:

- „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – Oprava střechy a stropu“ –  při demontáži oplechování římsy zjištěno uhnilé dřevěné bednění střechy.

- „Speciální škola U Trojice Havlíčkův Brod – Rekonstrukce sociálního zařízení“ –  podstatně vyšší rozsah keramických obkladů, přemístění plynové stoupačky, doplnění o WC mísu pro tělesně postižené, doplnění madel a sedátek pro tělesně postižené, úpravy radiátorů ÚT včetně nového přetěsnění, úprava vzduchotechniky samostatnými ventilátory bez tzv. zpožďovačů.

- “Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou – Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“ – úpravy a doplnění slaboproudu /doplněný server do datové skříně, snímání polohy dveří datové skříně v EZS, doplnění aktivních prvků pro strukturovanou kabeláž, zálohování napájení aktivních prvků v datových skříních,  ventilace datových skříní, převodník pro optické médium, doplnění systému EZS o snímač PIR v kabinetu/, větší rozsah omítek rýh ve stěnách, přeštukování knihovny, kabinetů, počítačové učebny, učebny jazyků, laboratoře apod./mělo být řešeno ve II. etapě/ z důvodů náročného stěhování, oprava dřevěných konstrukcí podlahy jedné učebny z důvodů zjištěné hniloby , rozšíření demontáže podhledů o učebnu č. 125, rozšíření výměry keramických obkladů v učebnách.

.

Stanoviska:

# Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek – přesun finančních prostředků mezi akcemi zařazenými na položkách Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích dle materiálu RK-24-2006-04, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1