#### RK-24-2006-20

Prodloužení termínu realizace projektu žadateli z Fondu Vysočiny – GP Modernizace ubytovacích zařízení 2005

pro: jednání rady kraje č. 24/2006 dne 15. 8. 2006

zpracoval(a): R. Běhanová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Modernizace ubytovacích zařízení 2005 byl jako jeden z příjemců podpory vybrán projekt společnosti Hotel Jehla s.r.o., Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou, IČ: 25333054 s názvem „Rekonstrukce a modernizace dvoulůžkových pokojů“. Celkové náklady tohoto projektu dosahují částky 1 944 085,- Kč, přiznaná podpora z Fondu Vysočiny ve výši 227 129,- Kč činí 11,5%. Doba realizace projektu je smluvně vymezena na 12 měsíců od podpisu smlouvy. Ta byla s žadatelem podepsána dne 22.9.2005.

Přílohou tohoto materiálu (RK-24-2006-20, př. 1) je žádost žadatele o prodloužení lhůty pro realizaci s vysvětlením důvodu, datovaná dnem 27.7.2006, přičemž o skutečnosti, že společnost přišla o společníka, byl garant informován již v době, kdy se tak stalo.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje prodloužení lhůty na realizaci projektu do 1.6.2006 žadateli Hotel Jehla s.r.o. Tento významný hotel nalezl společníka a tak může pokračovat v investicích započatých před touto změnou. Hotel se uchází o další finanční prostředky na rozvoj podnikání, přičemž by zůstal administrativně i finančně oddělen projekt spadající do Fondu Vysočiny a případný projekt kofinancovaný z dalších zdrojů, ale realizace obou aktivit by z provozních důvodů probíhala současně.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené mezi krajem Vysočina a společností Hotel Jehla s.r.o., Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou, IČ: 25333054, dle materiálu RK-24-2006-20, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 15. 8. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2