#### RK-24-2006-23

Fond Vysočiny – žádost o prodloužení realizace projektu FV 020/107/05

pro: jednání rady kraje č. 24/2006 dne 15. 8. 2006

zpracoval(a): I. Mahelová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Modernizace ubytovacích zařízení 2005 byla mezi krajem Vysočina a paní Marií Příhodovou, Jiřice 27, Humpolec uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory na realizaci projektu FV 020/107/05 „Modernizace penzionu Sedlácký dvůr v Jiřicích“ s dobou realizace do 29. 8. 2006. Projekt spočívá ve vytvoření bezbariérového přístupu do objektu, vytvoření bezbariérového apartmánu a modernizace vybavení osmi stávajících pokojů.

Na rekonstrukci druhého křídla objektu penzionu získala žadatelka následně podporu grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2. Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“).  Projekt spočívá ve vybudování dalších osmi pokojů ve stavebně oddělené části objektu restaurace s vlastní kuchyní, bazénu, fitcentra, sauny, společenského prostoru a prostoru pro sportoviště. V souvislosti se zahájením realizace tohoto projektu předpokládá žadatelka zpoždění dokončení záměru kofinancovaného Fondem Vysočiny o cca 4 týdny, způsobené časovými nároky a nepředpokládanou potřebou finančních zdrojů na splnění všech podmínek předepsaných programem SROP.

Přílohou tohoto materiálu (RK-24-2006-23, př. 1) je žádost žadatelky ze dne 6. 8. 2006 o prodloužení lhůty pro realizaci projektu podpořeného z Fondu Vysočiny s vysvětlením důvodu žádosti.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení předložené žádosti navrhuje odbor regionálního rozvoje prodloužení lhůty na realizaci projektu č. FV 020/107/05 do 30.9.2006 uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-24-2006-23, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené mezi krajem Vysočina a paní Marií Příhodovou, Jiřice 27, Humpolec, IČ: 47223464, dle materiálu RK-24-2006-23, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 15. 8. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2