#### RK-26-2006-15

Uzavření dodatku smlouvy o dílo Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnic II/133, III/1333, III/1335, III/1336

pro: jednání rady kraje č. 26/2006 dne 5. 9. 2006

zpracoval(a): T. Pípal

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V průběhu realizace veřejné zakázky na stavební práce Průtah Nový Rychnov -  rekonstrukce silnic II/133, III/1333, III/1335, III/1336 vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a které spočívaly v přeložce telekomunikačních kabelů. Původní veřejnou zakázku realizuje stavební firma SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Pražká 495, 370 04 České Budějovice na základě Smlouvy o dílo č. č. 6/09 183/05-PE ze dne 14. 12. 2005.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě § 27 odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, OM vyzval SWIETELSKY stavební s.r.o. k podání nabídky na dodatečné stavební práce. Oslovený dodavatel podal dne 14. 4. 2006 nabídku, která splňuje zadané podmínky pro předložení nabídky. Nabídková cena na provedení dodatečných stavebních prací – realizace přeložky telekomunikačních vedení byla nabídnuta ve výši 658 088,10 vč. DPH. Tato částka nepřesáhla 20% celkové ceny díla dle původní zakázky. Rozhodnutím ze dne 27. 4. 2006 rozhodl hejtman kraje o zadání veřejné zakázky Průtah Nový Rychnov -  rekonstrukce silnic II/133, III/1333, III/1335, III/1336, SO 401 Přeložka telekomunikačních kabelů (materiál RK-26-2006-15, př. 1) a dne 2. 5. 2006 byl podepsán Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/09 183/05-PE.

Podle Čl. 2 odst. (9) „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ je o rozhodnutí hejtmana informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 6/09 183/05-PE na veřejnou zakázku Průtah Nový Rychnov -  rekonstrukce silnic II/133, III/1333, III/1335, III/1336.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 9. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1