#### RK-26-2006-38

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 26/2006 dne 5. 9. 2006

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem grantového programu Veřejně přístupný internet II bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 15.2.2006 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 15-ti projektům – mj. i paní Zdeňce Ferkové.

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 11.4.2006. Projekt by měl být ukončen do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 11.9.2006. Před uplynutím této lhůty podala paní Ferková z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu do konce roku 2006 (tzn. 31.12.2006).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti paní Ferkové a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 2.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-26-2006-38, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 9. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2