#### RK-26-2006-39

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 26/2006 dne 5. 9. 2006

zpracovala: M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem grantového programu Veřejně přístupný internet II bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 15.2.2006 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 15-ti projektům – mj. i obci Pokojov.

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 13.3.2006. Projekt by měl být ukončen do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 13.8.2006. Před uplynutím této lhůty podal zástupce obce Pokojov z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 10.10.2006 – .viz příloha č. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti obce Pokojov a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 3.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-26-2006-39, př. 3.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 9. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3