#### RK-28-2006-13

Návrh na provedení rozpočtového opatření – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických zařízeních -  „Ústav sociální péče pro dospělé Věž – Oprava říms a vytápění okapů“

pro: jednání rady kraje č. 28/2006 dne 19. 9. 2006

zpracoval: M. Šulc

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina je vlastníkem objektu Ústavu sociální péče pro dospělé ve Věži čp. 1, okres Havlíčkův Brod, Věž 582 56. Budova ústavu je umístěna ve staré zámecké budově v centrální části obce u hlavní komunikace. Během letošní tuhé zimy došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek na východní straně ústavu k silným poškozením. Sníh a led nadzvedl a roztrhal šablony střešní krytiny, promáčel a roztrhal venkovní omítku a zdivo štítu budovy. Rovněž tak voda a vlhkost pronikla i do interiéru pokojů klientů. Téměř v celé délce je, ale poškozená i ozdobná podstřešní římsa.

Vzhledem ke značně poškozeným stavebním konstrukcím a s přihlédnutím k technickému stavu, je nutno provést celkovou opravu zdiva, omítek a střechy východního křídla nad oddělením zvýšené péče. Součástí oprav této části bude i instalace ochranného elektro systému pro rozpouštění ledu a sněhu na střeše, úžlabích, v okapových žlabech a svodech. Jistící, silové a regulační přístroje pro rozpouštění ledu a sněhu budou osazeny v novém rozvaděči, který bude instalován v půdním prostoru. Regulace bude pomocí senzorů automatická.  Návrh řešení je zpracován v projektové dokumentaci projektového ateliéru STAVOTHERM s.r.o. Havlíčkův Brod

Návrh řešení, zdůvodnění:

Veškeré práce navrhuje OM provést ještě v letošním roce, nejlépe do listopadu 2006.

OM zajistil formou nezávazného poptávkového řízení ověření ceny navrhovaného řešení u tří dodavatelů. Předpokládaný náklad na opravu je 342.000,- vč. 5% DPH.

Návrh předpokládá k zajištění navrhovaných opatření schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek (položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických zařízení, § 4311 Sociální ústavy pro dospělé, běžné výdaje) z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 342 tis. Kč.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 31. 8.2006 je 13 964 tis. Kč.

Návrh usnesení:

### Rada kraje

schvaluje

- zařazení nové akce „ÚSP pro dospělé Věž – Oprava říms a vytápění okapů“ do přílohy M2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických zařízeních na kapitole Nemovitý majetek;

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu akce „ÚSP pro dospělé Věž – Oprava říms a vytápění okapů“ (kapitola Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických zařízeních,  § 4311 Sociální ústavy pro dospělé, běžné výdaje) ve výši 342 tis. Kč při současném snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1