#### RK-28-2006-22, př. 2

počet stran : 9

Zdůvodnění nízkého čerpání výdajů kapitol za období 1- 8/2006

Kapitola Zemědělství – ORJ 2000

Běžné výdaje

§ 103X – Příspěvky na lesní hospodářství

Příspěvky na hospodaření v lesích

Na těchto paragrafech jsou alokovány finanční prostředky, které se vyplácejí podle „Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“.  Letošní jarní počasí mělo spíše charakter zimy a posunulo lesní práce, a tím současně i žádosti o finanční příspěvky do pozdější doby.

Dosud byly projednány a schváleny příslušnými orgány kraje finanční příspěvky ve výši 14 772 tis. Kč.

Z rozpočtovaných příspěvků 35 000 tis. Kč na hospodaření v lesích je předpoklad, že se v letošním roce nevyčerpá 5 000 tis. Kč.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

Zde jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na zajištění aplikace pro správu, údržbu a aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“. Tato zakázka je v přípravné fázi, předpoklad je, že tyto prostředky by měly být z větší části v letošním roce vyčerpány.

Kapitálové výdaje

§ 2321 – Dotace na drobné vodohospodářské akce

Drobné vodohospodářské akce

Jedná se o dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na výstavbu či rekonstrukce kanalizací a ČOV dle schválených „Zásad pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce“.

V I. kole přijatých žádostí zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací ve výši 20 433 tis. Kč, tyto dotace budou vyplaceny v letošním roce. V rámci II. kola žádostí ve výši 23 923 tis. Kč, tyto žádosti jsou předloženy na jednání zastupitelstva kraje ke schválení.  Z celkové rozpočtované částky  46 700 tis. Kč nebude do konce roku čerpaná částka cca 7 344 tis. Kč.

Do rozpočtu roku 2007 je třeba začlenit závazek z uzavřených smluvních vztahů 5 000 tis. Kč.

Na tomto paragrafu jsou narozpočtovány finanční prostředky, o kterých ještě nebylo v orgánech kraje rozhodnuto. Jedná se o finanční zdroje ve výši 17 093 tis. Kč – část přebytku hospodaření roku 2005 (příjmy z poplatků za odběr podzemní vody za rok 2005),  jejichž použití je účelově vázáno podle § 88 vodního zákona (zřízení a plnění zvláštního účtu, podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury). Použití těchto finančních prostředků je řešeno v návrhu rozpočtu na rok 2007.

§ 2339 – Dotace na projekty

Dotace na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi

Dotace obcím na zpracování projektových dokumentací ve výši 2 000 tis. Kč na Opatření k ochraně před povodněmi podle schválených zásad Zastupitelstva kraje  Vysočina.

V I. kole přijatých žádostí zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací ve výši 518 tis. Kč. V rámci II. kola žádostí  v celkové výši 958 tis. Kč, tyto žádosti jsou předloženy na jednání zastupitelstva kraje  ke schválení. Z rozpočtované částky nebude do konce letošního roku vyčerpána částka 1 158  tis. Kč. Tyto finanční prostředky je třeba začlenit do rozpočtu kraje na rok 2007 jako závazek z uzavřených smluvních vztahů.

§ 2399 – Zvláštní účet vod

Rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina

Jedná se o jednorázovou fakturaci dle uzavřené smlouvy o dílo, která proběhne po předání  zpracování rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina (zhotovitel GEOMIN družstvo Jihlava), která bude dle smlouvy dokončena do 31. 10. 2006. Čerpání tedy proběhne do konce roku 2006.

Dále jsou zde narozpočtovány finanční prostředky podle § 42 vodního zákona. Jedná se o zvláštní účet kraje zřízený a ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (řešení havárií na podzemních nebo povrchových vodách).  Čerpání tohoto zvláštního účtu pouze při uvedených haváriích.

Kapitola Zdravotnictví – ORJ 5000

Běžné výdaje

§ 3522 – Realizace systému jakosti nemocnic

Návrh optimálního postupu a vlastní realizace procesu změny hospodářsko-právní formy nemocnic

Jedná se o závazky ze smluvních vztahů uzavřených v roce 2005 ve výši 2 005 tis. Kč, které  nebyly ještě čerpány. Smlouva s Advokátní kanceláří Svejkovský, Kabelková, v.o.s. na zpracování návrhu optimálního postupu při změně a vlastní realizaci procesu změny  hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti v předpokládané výši 1 488 tis. Kč a smlouva s firmou  SRM CONSULT Plzeň s.r.o. na vypracování znaleckých posudků ve výši 208 tis. Kč. Zbylá částka 309 tis. Kč nebude v roce 2006 vyčerpána.

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

Prostředky na dovybavení krajského pracoviště Národního onkologického registru

Tyto finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na dovybavení Národního onkologického registru budou do konce roku 2006 vyčerpány.

§ 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví – osvětové akce

Vzdělávání zdravotnických pracovníků

Prostředky určené na vzdělávání zdravotnických pracovníků ve výši 490 tis. Kč nebudou v letošním roce dočerpány ve výši 150 tis. Kč.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví – režijní výdaje

Znalecké komise

Jedná se o prostředky ve výši 260 tis. Kč určené na služby spojené s jednáním znaleckých komisí, které posuzují případy, u nichž vznikly pochybnosti, zda při výkonu zdravotní péče byl dodržen správný lékařský postup, popř. bylo ublíženo na zdraví. Předpoklad je, že se v roce 2006 nedočerpá 100 tis. Kč.

§ 3599 – Ostatní režijní výdaje ve zdravotnictví

Výběrová řízení na poskytování zdravotní péče

Výběrová řízení ve výši 150 tis. Kč závisí na počtu podaných žádostí o vyhlášení výběrového řízení k uzavření smluvního vztahu mezi zdravotními pojišťovnami a nestátními zdravotnickými zařízeními.

Posudky, studie, analýzy

Prostředky určené na posudky, studie a analýzy v částce 459 tis. Kč jsou průběžně čerpány. V II. pololetí roku 2006 bude provedena úhrada na dopracování výkonnostní analýzy nemocnic. Úhrada firmě Stavební poradna , spol. s  r. o., za realizaci zakázky na gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě. Prostředky budou v letošním roce vyčerpány.

§ 3599 – Laická přednemocniční první pomoc

Laická přednemocniční první pomoc

V letošním roce došlo ke změně ve výuce. Celokrajský projekt „První pomoc škol“ bude probíhat s výukou až v měsících září – prosinec 2006. Z rozpočtované částky 1 500 tis. Kč bude do konce roku 2006 čerpáno 300 tis. Kč.

Další výdaje na pokrytí nákladů v důsledku rozložení projektu budou následovat v roce 2007. Na základě rozšíření výuky o SOU a přeložení výuky SŠ na druhé pololetí školního roku rada kraje schválila záměr převodu zbylých finančních prostředků z rozpočtu roku 2006 do rozpočtu roku 2007.

Kapitola Územní plánování – ORJ 7000

Běžné výdaje

§ 3635 – Územní plánování – režijní výdaje

Technická pomoc při pořizování ÚPP a ÚPD kraje

Jedná se o režijní výdaje ve výši 500 tis. Kč související s pořízením územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) kraje. Tyty finanční prostředky nebudou do konce roku 2006 čerpány.

Kapitálové výdaje

§ 3635 – Dotace obcím na pomoc při pořizování ÚPD obcí

Příspěvky obcím na pomoc při pořizování ÚPD obcí

Finanční prostředky ve výši 6 002 tis. Kč jsou určeny na pomoc obcím na pořízení ÚPD. Příspěvky jsou čerpány průběžně, konečný termín pro čerpání příspěvků je dán do 30. 11. 2006. Na základě uzavřených smluvních vztahů je možno předpokládat, že částka bude  v letošním roce vyčerpána.

§ 3635 – Výdaje na územní plán VÚC kraje

Návrh ÚPN VÚC kraje Vysočina a Čistopis ÚP VÚC kraje Vysočina

Prostředky určené pro návrh a čistopis ÚP  VÚC kraje v celkové výši 1 428 tis. Kč. Podle nového stavebního zákona bude v roce 2007 započato s pořízením Zásad územního rozvoje, které jsou náhradou ÚP VÚC kraje. Proto se nebudou návrh ani čistopis ÚP VÚC kraje realizovat a rozpočtovaná částka se v celé výši v roce 2006 nevyčerpá.

Sjednocení digitálního zpracování územně plánovací dokumentace

Pořízení metodiky na digitální zpracování územně plánovací dokumentace. Z částky  300 tis. Kč jsou čerpány dle uzavřené smlouvy finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč. Zbylé  prostředky ve výši 126 tis. Kč se v roce 2006 nevyčerpají.

Kapitola Nemovitý majetek – ORJ 800X

Běžné výdaje

§ 3639 – Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje – režijní výdaje

Výdaje spojené s majetkem kraje

Rozpočet	4 500 tis. Kč     čerpání    1 382 tis. Kč

Prozatím jsou ve výdajích této položky úspory, ve IV. čtvrtletí roku 2006 se předpokládá, že bude navrženo zajištění zpracování některých projektových dokumentací pro přípravu akcí navrhovaných k realizaci v roce 2007. Předpoklad vyčerpání položky do konce roku 2006.

ORJ 8001

Technická zhodnocení a opravy ve školství

Rozpočet        54 255 tis. Kč     čerpání     20 297 tis. Kč

Realizovány všechny schválené akce podle přílohy M1 rozpočtu kraje. V současné době probíhá dokončování schválených stavebních akcí. Je předpoklad plného čerpání položky.

ORJ 8002

Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích a zdravotnictví

Rozpočet        19 250 tis. Kč     čerpání        2 807 tis. Kč

Realizovány všechny schválené akce podle přílohy M2 rozpočtu kraje. Nebude realizována akce Domov důchodců Proseč-Obořiště - oprava rozvodů vody z důvodu komplexního řešení v rámci budoucího stavebního záměru, finance přesunuty na novou akci DÚSP Černovice-oprava rozvodů vody.  Dále nebude realizována akce ÚSP Zboží –oprava krovu, bude zajištěno v rámci investiční výstavby spolufinancované z prostředků státního rozpočtu. V současné době probíhá dokončování schválených stavebních akcí. Je předpoklad čerpání položky.

ORJ 8003

Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích

Rozpočet          14 500 tis. Kč     čerpání      3 982 tis. Kč

Realizovány všechny schválené akce podle přílohy M3 rozpočtu kraje. V současné době probíhá dokončování schválených stavebních akcí. Je předpoklad plného čerpání položky.

Kapitálové výdaje

ORJ 8001

Technická zhodnocení a opravy ve školství

Rozpočet           50 710 tis. Kč     čerpání   14 991 tis. Kč

Schválené akce podle přílohy M1 rozpočtu kraje jsou realizovány. V současné době probíhá dokončování schválených stavebních akcí. Je předpoklad plného čerpání položky.

ORJ 8002

Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích

Rozpočet           16 260 tis. Kč     čerpání      5 159 tis. Kč

Realizovány všechny schválené akce podle přílohy M2 rozpočtu kraje kromě: nerealizovaných akcí „ÚSP Zboží - rekonstrukce přívodu vody“, akce bude realizována současně s investiční výstavbou a spolufinancována z prostředků státního rozpočtu a akce „ÚSP Těchobuz - rekonstrukce místností“, z důvodu komplexního řešení v rámci budoucího stavebního záměru. V současné době probíhá dokončování schválených stavebních akcí. Je předpoklad plného čerpání položky.

ORJ 8003

Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích

Rozpočet                 3 320 tis. Kč     čerpání           10 tis. Kč

Realizovány všechny schválené akce podle přílohy M3 rozpočtu kraje. V současné době probíhá dokončování schválených stavebních akcí. Je předpoklad plného čerpání položky.

ORJ 8005

Investice ve školství

Rozpočet               55 250 tis. Kč     čerpání     20 133 tis. Kč

Jsou realizovány všechny schválené akce podle přílohy rozpočtu kraje. Nerealizována akce „SOŠ obchodu a služeb Třebíč – PD přístavba kuchyně“. V současné době probíhá dokončování schválených stavebních akcí. Je předpoklad čerpání položky.

ORJ 8000

Investice v kultuře

Rozpočet                6  750 tis. Kč      čerpání          286 tis. Kč

Jedná se o dofinancování pozastavených plateb na akci Rekonstrukce Horácká galerie z roku 2005, které nebyly v plné výši zatím uvolněny z důvodů neodstranění všech vad.  Dále se jedná o prostředky na přípravu výstavby Krajské knihovny Vysočiny. Probíhá architektonická soutěž a v závěru roku budou čerpány prostředky na odměny soutěžících a náklady spojené s pořádáním soutěže.   Předpoklad čerpání položky do konce roku je 3,2 mil. Kč.

ORJ 8000

Investice v sociálních věcech

Rozpočet                  10 070 tis. Kč     čerpání          2 925 tis. Kč

V současné době se akce realizují a budou v letošním roce provedeny a uhrazeny.

ORJ 8000

Investice ve zdravotnictví

Rozpočet                   1 000 tis. Kč     čerpání             179,5 tis. Kč

Realizována projektová dokumentace na výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby  Pelhřimov. Tato položka bude v roce 2006 vyčerpána. V současné době je předkládán zastupitelstvu kraje  návrh na rozpočtové opatření povýšení této položky a zahájení stavby.

§ 6172 – Stavební úpravy kraje – Seifertova 24, 26

Pořízení sídla kraje

Rozpočet                    5 000  tis. Kč     čerpání                9,5  tis. Kč

V současné době jsou stavební práce na  úpravy objektů v Seifertově ulici zadány a práce budou do konce roku provedeny.

ORJ 8004

Investice v dopravě

# II/112, III/40610 Telč – ul. Slavíčkova, Staňkova, Masarykova

Rozpočet  	          28 000 tis. Kč     čerpání               9 200 tis. Kč

Koncem roku 2005 byly proplaceny všechny práce provedené v roce 2005, tím nedojde k  čerpání v celém objemu, tak jak se při tvorbě rozpočtu na rok 2006 předpokládalo – nebude čerpáno 18 800 tis. Kč

# II/405 od DP do konce JI

Rozpočet	              200  tis. Kč    čerpání                       0

Nedošlo k upřesnění návaznosti na dokončení stavby úseku silnice II/405 Jihlava – Příseka směrem do Jihlavy – nebude čerpáno 200 tis. Kč

# II/353 Bohdalov  - obchvat

Rozpočet	    4 000 tis. Kč     čerpání           750 tis. Kč

Vzhledem ke komplikacím při výkupu pozemků došlo ke zdržení při zadání vypracování dokumentace pro stavební povolení – bude zadáno do konce roku 2006 s tím, že bude projektová dokumentace financována v roce 2007, dále probíhají výkupy pozemků, do konce roku 2006 nebude čerpáno 3 250 tis. Kč.

# Reko silnice II/390, III/3791 Vlkov – průtah

Rozpočet	     7 100 tis. Kč     čerpání            100 tis. Kč

Nebyla dokončena projektová dokumentace, kterou zajišťovala obec, akce bude realizována v roce 2007. V roce 2006 bude dokončena projektová dokumentace, realizováno výběrové řízení na dodavatele stavby. Je předpoklad, že tato položka nebude ve výši 7 000 tis. Kč v letošním roce čerpána.

# III/4102 most Lesonice ev.č.4102-7

Rozpočet                 500 tis. Kč     čerpání                 0

Byla provedena hlavní prohlídka mostu, při které bylo konstatováno, že most nemá sníženou nosnost a postačuje běžná údržba mostu, kterou provedla SÚS Třebíč v rámci svého rozpočtu. Tato položka se do konce roku nevyčerpá.

# Silnice II/150 Vilémovice – Pavlíkov

Rrozpočet	        3 000 tis. Kč      čerpání                0

Projekt byl přihlášen do SROPu, je financováno ze speciálního účtu, nebude čerpáno  3 000 tis. Kč

# III/3525 rekonstrukce silnice od I/38 do Stříteže

Rozpočet                   300 tis. Kč     čerpání                   0

Nebyla dořešena návaznost na komunikaci pro pěší, další jednání proběhne v září 2006, podle výsledku možné čerpání finančních prostředků, nebude čerpáno 300 tis. Kč

# III/13035 Hořice most

Rozpočet                 9 826 tis. Kč       čerpání                0

V souvislosti s rozšířením dálnice D1 není dořešena návaznost dalších staveb, budou provedeny nezbytně nutné opravy , nebude čerpáno 9 826 tis. Kč

# II/112  Pelhřimov, ul. Rynárecká

Rozpočet                 10 000 tis. Kč     čerpání       550 tis. Kč

Komplikovaná příprava, zdlouhavé jednání se zástupci MÚ ohledně spolufinancování stavebních objektů města Pelhřimov, stavba bude realizována v roce 2007, nebude čerpáno 9 450 tis. Kč

# SÚS Havlíčkův Brod – cestní dozorství Ledeč n S

Rozpočet	           3 000 tis. Kč     čerpání       1 000 tis. Kč

Předpokládaná cena na základě vypracování realizační dokumentace vzrostla na 16 mil. Kč, po výběrovém řízení bude upřesněn časový a finanční harmonogram výstavby.

# II/360 Rafaelova ul. – Třebíč

Rozpočet	            1 200 tis. Kč     čerpání             0

Vzhledem k petici občanů Města Třebíč, místní části Pocoucov nebylo ujasněno  konečné řešení trasy. Nebude čerpáno 1 200 tis. Kč.

# Projektová příprava souvislých oprav

Rozpočet	           20 000 tis. Kč     čerpání            0

Pro zadání projektových dokumentací byl využit program INTEREG IIIA (15 staveb), proto nebyla zadána další projektová příprava, která by znamenala čerpání položky v letošním roce, nebude čerpáno 20 000 tis. Kč

# II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – most

Rozpočet                   23 000 tis. Kč     čerpání            10 tis. Kč

Projekt byl podán do SROPu, čerpání finančních prostředků ze speciálního účtu.

# III/34740 Lipnice nad Sázavou – rekonstrukce

Rozpočet                      4 500 tis. Kč     čerpání               0

Dokončení 12/06, tato položka bude do konce roku vyčerpána. Z výběrového řízení dojde ještě k povýšení ceny o 857 tis. Kč.

# Silnice III/03821 Lidická – Havířská, H.Brod

Rozpočet	               2 100 tis.Kč     čerpání                0

Projekt byl podán do SROPu, čerpání finančních prostředků ze speciálního účtu

Kapitola Regionální rozvoj – ORJ 9000

Běžné výdaje

§ 2139 – Prostředky na zahraniční prezentaci kraje

Prezentace kraje a obchodní mise

Jedná se o finanční prostředky ve výši 1 730 tis. Kč na prezentaci kraje v oblasti cestovního ruchu, akce typu obchodních misí a zahraničních prezentací a na tištěné materiály pro tyto akce. Doposud čerpáno 807 tis. Kč. Částka 923 tis. Kč bude průběžně čerpána do konce roku 2006.

§ 2140 – Prostředky na tuzemskou prezentaci kraje

Šetření profilu návštěvníka turistického regionu Vysočina

Sběr dotazníků v rámci šetření profilu návštěvníka turistického regionu Vysočina ve výši 232 tis. Kč. Tato finanční částka bude v letošním roce vyčerpána.

Materiály na podporu investic, cestovního ruchu, označování významných turistických cílů

Z rozpočtované částky ve výši 6 059 tis. Kč bylo již vyčerpáno 960 tis. Kč. Na zpracování dokumentace a označování významných turistických cílů a atraktivit na silnicích byla vyčleněna částka 5 000 tis. Kč, která se v plné výši do konce roku 2006 nevyčerpá. Tyto finanční prostředky jsou obsaženy v návrhu rozpočtu roku 2007.

Obnova turistického značení

Prostředky určené na obnovu turistického značení ve výši 200 tis. Kč rozpočtované na základě uzavřené smlouvy s Klubem českých turistů. Úhrada bude provedena na základě předloženého vyúčtování v říjnu 2006.

Na tomto paragrafu je také rozpočtovaná rezerva ve výši 500 tis. Kč na první platby dotací turistickým informačním centrům na základě Zásad zastupitelstva kraje (vyhodnocení září 2006). Čerpání se uskuteční v říjnu 2006 ve výši 360 tis. Kč.  Částka 140 tis. Kč nebude do konce roku 2006 vyčerpána.

§ 3636 – Dotace Hospodářské komoře Jihlava

Zřízení informačních míst v obcích III. stupně

Dotace Hospodářské komoře na zřízení informačních míst v obcích III. stupně ve výši 495 tis. Kč. Byla poskytnuta záloha ve výši 200 tis. Kč. Druhá část 295 tis. Kč bude poskytnuta po předložení vyúčtování (termín 31. 1. 2007).

§ 3699 – Dotace obcím a mikroregionům v rámci Programu obnovy venkova

Program obnovy venkova

Jedná se o neinvestiční a investiční dotace obcím a mikroregionům  dle Zásad zastupitelstva kraje pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova po předložení závěrečného vyúčtování akce (termín  30. 10. 2006).

Předpoklad je, že se tyto účelové dotace určené obcím a dobrovolným svazkům obcí  v letošním roce nevyčerpají.

Kapitola Informatika  – ORJ 1600

Běžné výdaje

§ 3636 – Správa externích sítí a databází, spoluúčast na projektech

Projekt NaturNet – 850 tis. Kč

Projekt z oblasti GIS má v návaznosti na harmonogram činností projektového partnera hlavní část výdajů naplánovanou na poslední čtvrtletí roku 2006.

Projekt technické podpory Integrovaného záchranného systému (IZS)  – 400 tis. Kč

V realizaci je záměr dovybavení místnosti krizového řízení. Náklady na tento projekt budou realizovány po ukončení zakázky v říjnu.

Neinvestiční výdaje projektu SomtNet-MAX – 350 tis. Kč

Provozní a licenční náklady spojené s projektem v realizaci.

Konference LORIS – 3 000 tis. Kč

Kraj Vysočina na letošní rok nezískal grant DG Culture EC na pořádání konference mezinárodní části konference ISSS – LORIS. Důvodem je změna metodiky DG a posun termínu podání žádostí až na akce pořádané v roce 2007.

Provozní náklady sítě ROWANet  - 600 tis. Kč

Jedná se o nájem dalších tras sítě. Realizace po výběrovém řízení v říjnu 2006. Dále pak úhrada roční fakturace za uzavřené servisní smlouvy.

ERIS@ - 300 tis. Kč

Finanční prostředky na úhradu členství ve sdružení ERIS@. Úhrada proběhne v prosinci 2006.

§ 6172 – Správa interních sítí, databází a informační technologie

Podpora (support)  a vývoj SW – 3 000 tis. Kč

Závazky ze smluvních vztahů supportu SW v částce 2 500 tis. Kč budou realizovány koncem kalendářního roku. Zakázkový vývoj sw ve výši 500 tis. Kč – projekty v oblasti dopravy a vnitřní správy úřadu - plánované čerpání říjen 2006.

Licence sw Microsoft – 900 tis. Kč

Jedná se o dolicencování - pravidelně se provádí úhrada v listopadu.

Kapitálové výdaje

§ 3636 – Správa externích sítí a databází, spoluúčast na projektech

Projekt technické podpory Integrovaného záchranného systému (IZS)  – 150 tis. Kč

Investiční výdaje spojené s projektem technické podpory IZS (místnost krizového řízení). Tyto úhrady budou realizovány po ukončení zakázky v říjnu.

Společné krajské projekty – 100 tis. Kč

V rozpočtu jsou začleněny společné krajské projekty ve výši 100 tis. Kč. Konkrétně jde o ukončení průzkumu StemMark – předpoklad čerpání listopad roku 2006.

Projekt SomtNet-MAX – 1 700 tis. Kč

Projekt dotovaný z Broadbandového fondu MIČR, byl odstartován v dubnu 2006. Dokončení projektu a čerpání je plánováno na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.

§ 6172 – Správa interních sítí, databází a informační technologie

Projekt datového skladu – 500 tis. Kč

Zakázkové práce a licence související s dalšími tržišti datového skladu budou realizovány v závěru roku 2006.

Serverové licence – 400 tis. Kč

Nákup licencí databázových a GIS serverů naplánovaný na listopad 2006.

Metropolitní síť – 450 tis. Kč

Další trasy metropolitní sítě – realizace je zpožděna o dva měsíce fakturace listopad 2006.

Obnova kopírek – 300 tis. Kč

Probíhá dle připraveného plánu – čerpání rozpočtu v říjnu letošního roku.

Obnova stanic a notebooků – 1 200 tis. Kč

Probíhá průběžně dle plánu obnovy.

Nákup serverů – 400 tis. Kč

Plánovaný nákup serverů (obnova vybavení z roku 2001) proběhne v září až říjnu.

Vypracovala : I. Rezničenková