###### RK-28-2006-47

FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu.

pro: jednání rady kraje č. 28/2006 dne 19. 9. 2006

zpracoval: Z. Navrkal

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

V rámci grantového programu Veřejná osobní doprava 2005, byla mezi krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě dne 3. 10. 2005 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Infrastruktura pro cestující a podpora veřejné osobní dopravy“ č. smlouvy FV 030/112/05 (viz materiál RK-28-2006-47, př. 1). Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 3. 10. 2006.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina obdržel od Obce Nová Ves u Nového Města na Moravě žádost o prodloužení termínu realizace akce (viz materiál RK-28-2006-47, př. 2) do 30. 11. 2006. Žádost byla přijata dne 
1. 9. 2006 a je evidována pod č.j. KUJI 64021/2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje vyhovět žádosti Obce Nová Ves u Nového Města na Moravě a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-28-2006-47, př. 3.

Stanoviska:

Nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

##### schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 030/112/05 dle materiálu RK-28-2006-47, př. 3.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 10. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3