###### RK-29-2006-30

FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu.

pro: jednání rady kraje č. 29/2006 dne 3. 10. 2006

zpracoval: Z. Navrkal

předkládá: L. Staněk

Popis problému:

V rámci grantového programu Veřejná osobní doprava 2005, byla mezi krajem Vysočina a Obcí Březí nad Oslavou dne 17. 10. 2005 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Autobusová čekárna v obci Březí nad Oslavou“ č. smlouvy FV 025/112/05 (viz materiál RK-29-2006-30, př. 1). Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 17. 10. 2006.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina obdržel od  Obce Březí nad Oslavou žádost o prodloužení termínu realizace akce (viz materiál RK-29-2006-30, př. 2) do 30. 4. 2007. Žádost byla přijata dne 15. 9. 2006 a je evidována pod 
č.j. KUJI 66857/2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje vyhovět žádosti Obce Březí nad Oslavou a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-29-2006-30, př. 3.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

##### schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 025/112/05 dle materiálu RK-29-2006-30, př. 3.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 11. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3