#### RK-30-2006-02

Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci „Oblastní galerie Vysočiny Jihlava – oprava el. instalace“

pro: jednání rady kraje č. 30/2006 dne 17. 10. 2006

zpracoval: H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Rozpočet kraje Vysočina pro rok 2006 obsahuje i stavební akci „Oblastní galerie Vysočiny Jihlava – oprava el. instalace“. Uvedená akce je obsažena v příloze M3 rozpočtu rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích kapitoly Nemovitý majetek. Při zpracování projektové dokumentace a jejím zařazení do realizace nebylo uvažováno se strukturovanou  počítačovou stí. Tehdejší vedoucí pracovníci OGV sdělili, že strukturovanou kabeláž považují za vyřešenou a nepotřebuje opravu. Při zahájení prací byl vznesen požadavek novým vedením OGV Jihlava na rozšíření předmětu díla o počítačovou síť, neboť stávající je naprosto nevyhovující.

OM navrhl rozšíření veřejné zakázky. Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce :

- zpracování dokumentace pro strukturovanou počítačovou síť

- montáž rozvodů pro strukturovanou počítačovou síť včetně přeložení ústředny a zapojení přes počítačovou síť

OM předložil Miroslavu Houškovi, radnímu pro oblast financí a majetku, k podpisu Výzvu k jednání dodavateli stavebních prací (TOMBAK s.r.o.) o veřejné zakázce na provedení dodatečných prací na uvedenou stavební akci. Výzva byl podepsána dne 21. 9. 2006. Na základě předložené nabídky oslovené firmy byl Miroslavu Houškovi předložen k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku smlouvy o dílo spočívající ve zvýšení celkové ceny díla o         282 594,- Kč včetně DPH. Celková cenu za dílo je 2 660 240,- Kč vč. DPH. Dodatek smlouvy, kterým jsou řešeny výše uvedené vícepráce, byl podepsán dne 26. 9. 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

O rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o dílo v průběhu plnění veřejné zakázky je informována rada kraje.

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí Miroslava Houšky, radního pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku smlouvy o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

### Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí Miroslava Houšky, radního pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku smlouvy o dílo na stavbu - „Oblastní galerie Vysočiny Jihlava – oprava el. instalace“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 10. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1