#### RK-30-2006-16

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – 2. stavba“

pro: jednání rady kraje č. 30/2006 dne 17. 10. 2006

zpracoval(a): I. Šedová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Důvodem realizace této akce je dokončení úpravy Průmyslové ulice a napojení na již realizovanou I. etapu. Silnice je páteřní komunikací průmyslové zóny,  její parametry a kvalita jsou nevyhovující. Nefunkční je také odvodnění komunikace, nevyhovující jsou rozhledy pro zastavení ve stykové křižovatce ulic Průmyslová – Havířská.

Kategorie komunikace bude upravena na S 9,5/50 se zpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. V místě   křižovatky bude vybudována malá okružní křižovatka o průměru 38 m s šířkou jízdního pásu 8 m a zpevněnou krajnicí šířky 0,25 m.  Celková délka úpravy obou komunikací je 430 m.

Odbor majetkový zadal zpracování projektové dokumentace firmě TRANSCONSULT s. r. o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové.

Rada kraje schválila podání tohoto projektu do SROP dne 19. 4. 2005 usnesením 0514/15/2005/RK.

Zastupitelstvo kraje schválilo  dne 17. 5. 2005 usnesením 0226/03/2005/ZK převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu akce „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – 2. stavba“.

Zastupitelstvo kraje schválilo  dne 26. 9. 2006 usnesením 0423/07/2006/ZK Smlouvu o společném postupu zadavatelů s městem Havlíčkův Brod.

Stavba bude spolufinancována z prostředků  ze Společného regionálního operačního programu, podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury, které umožňují krajům investice do silnic II. a III. třídy.

Předpokládá cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – 2. stavba“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – 2. stavba“ , dle materiálu RK-30-2006-16, př. 1, která obsahuje „Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky“ a „Obchodní podmínky“, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-30-2006-16, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva kraje Vysočina a jeho náhradníka,

- uložit OM realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání a realizaci veřejné zakázky OM navrhuje termíny a  kritéria:

- zveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému – 19. 10. 2006

- konec lhůty pro podávání nabídek - 13. 11. 2006 v 10.00 hod.

- otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek – 13. 11. 2006 v 14.30 hod.

- zahájení prací – duben 2007

- dokončení předmětu díla – 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena,

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zadat veřejnou zakázku na stavební práce na akci „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – 2. stavba“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-30-2006-16, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – 2. stavba“, která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu RK-30-2006-16, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – 2. stavba“  na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2