#### RK-32-2006-29

###### Návrh na realizaci a financování investiční akce u Střední školy stavební Třebíč

pro: jednání rady kraje č. 32/2006 dne 31. 10. 2006

zpracovala: H. Moravcová

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

Objekt Střední školy stavební Třebíč (dále SŠ stavební Třebíč) je umístěn na ulici Kubišova 1214/9 a u objektu se na pozemku par. č. 2390 rozkládá sportovní areál s víceúčelovým hřištěm. Stávající hřiště je s asfaltovým povrchem, neoplocené a školou je využívané 
k výuce tělesné výchovy. Povrch i podloží tohoto hřiště je ve zchátralém a nevyhovujícím stavu. Z hlediska bezpečnosti žáků je naprosto nevhodné k dalšímu využívání.

Objekt školy se sportovním areálem a sousední areál VAS a.s., divize Třebíč je oddělen nevyhovujícím oplocením. K zamezení oboustranného vstupu nežádoucím osobám 
je potřebné provést oplocení nové. Požadavek VAS a.s., divize Třebíč byl vznesen 
již při rekonstrukci objektu školy v roce 2004.

Popsaný stav vede SŠ stavební Třebíč ke snaze o řešení. Byla zpracována projektová dokumentace za účelem rekonstrukce hřiště a provedení oplocení. Stávající asfaltový povrch hřiště bude vyrovnán a použit jako podklad pro umělý travnatý povrch DLW s křemičitým vsypem typu CROWN 2020. Hřiště bude po rekonstrukci využíváno pro odbíjenou, házenou, malou kopanou a tenis a nový povrch umožní využití hřiště v období březen – listopad.

Dle projektové dokumentace se předpokládá výše investičních nákladů ve výši 
1 500 tis. Kč. Z této částky tvoří 10 tis. Kč náklady na projektovou dokumentaci
a 1 490 tis. Kč tvoří náklady na realizaci akce.

Návrh řešení, zdůvodnění:

SŠ stavební Třebíč předpokládá realizaci akce v rozsahu let 2006 - 2007. Financována bude:

- z prostředků investičního fondu (dále IF), rezervního fondu (dále RF) školy;

- z darů na základě darovacích smluv s účelově vázanými peněžními prostředky 
na pokrytí realizace akce „Rekonstrukce stávajícího hřiště“ u SŠ stavební Třebíč. 
Jedná se o darovací smlouvy: Nadace ČEZ ve výši 200 tis. Kč; Pozemstav Třebíč 
ve výši 100 tis. Kč; Stavebniny Smejkal ve výši 150 tis. Kč; Stabo MB s. r. o ve výši 30 tis. Kč; Ing. Karel Sekula ve výši 25 tis. Kč; Ing. Bronislav Vala V – Stav ve výši 100 tis. Kč; Jiří Vrba a spol. ve výši 50 tis. Kč. Peněžní prostředky z darovacích smluv v celkové výši 655 tis. Kč budou dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zdrojem investičního fondu organizace.

Návrh financování akce:

###### Rok 2006

- účelově vázanými peněžními dary bude zvýšena tvorba IF o 200 tis. Kč;

- použití vlastních prostředků IF ve výši 200 tis. Kč.

Pro rok 2006 bude použita celková finanční částka ve výši 400 tis. Kč.

###### Rok 2007

- účelově vázanými peněžními dary bude zvýšena tvorba IF o 455 tis. Kč;

- použití prostředků RF ve výši 195 tis. Kč a převod těchto prostředků z RF do IF;

- použití prostředků IF (vytvořených k 30. 6. 2007 z odpisů movitého majetku) ve výši 350 tis. Kč;

- z předpokládaného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši 
100 tis. Kč. Pro rok 2007 bude nárokován příděl do RF a o tuto částku posílen IF.

Pro rok 2007 se předpokládá použití celkové finanční částky ve výši 1 100 tis. Kč.

Čerpání peněžních fondů schválené usnesením rady kraje č. 0299/07/2006/RK dne 
7. 3. 2006:

– IF k 1. 1. 2006 je 162 tis. Kč. Tvorba IF 1 610 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu 
do rozpočtu zřizovatele činí 1 748 tis. Kč (technické zhodnocení budovy Kubišova 
a Hrotovická 50 tis. Kč, filtrační zařízení pro truhlářské dílny 98 tis. Kč, vozidlo 
pro SOU 522 tis. Kč, 2 ks čelní svářečky 340 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 
738 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 24 tis. Kč.

- RF k 1. 1. 2006 je 90 tis. Kč. Tvorba 150 tis. Kč. Použití RF 240 tis. Kč (k dalšímu rozvoji činnosti 190 tis. Kč, převod do IF 50 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.

Návrh na úpravu čerpání IF:

– IF k 1. 1. 2006 je 162 tis. Kč. Tvorba IF 1 610 tis. Kč + 200 tis. Kč dar z Nadace ČEZ. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 871 tis. Kč (technické zhodnocení budovy Kubišova a Hrotovická 50 tis. Kč, reko hřiště Kubišova ul. 400 tis. Kč, filtrační zařízení pro truhlářské dílny 98 tis. Kč, vozidlo pro SOU 522 tis. Kč 
585 tis. Kč, 2 ks čelní svářečky 340 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 738 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 101 tis. Kč.

Stanoviska:

Odbor majetkový obdržel žádost školy ze dne 4.10.2006 o vyjádření k investičnímu záměru 
- rekonstrukce hřiště v Třebíči na Kubišově ul. 1214/9. Hřiště má z hlediska bezpečnosti žáků nevyhovující povrch a v rámci úprav sportovišť bude způsobem, dohodnutým s VAS a.s., divize Třebíč, provedena úprava oplocení. Tento požadavek byl od VAS a.s. vznesen 
již při rekonstrukci školy v roce 2004. OM souhlasí s provedením změny plánu čerpání IF školy.

Návrh usnesení:

###### Rada kraje

souhlasí

- s akcí „Rekonstrukce stávajícího hřiště“ u Střední školy stavební Třebíč dle materiálu 
RK-32-2006-29;

- s úpravou a použitím investičního fondu Střední školy stavební Třebíč dle materiálu 
RK-32-2006-29.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč

termín: 20. prosince 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0