#### RK-33-2006-19

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 33/2006 dne 14. 11. 2006

zpracoval: J. Hiess, M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem grantového programu GIS V bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií a opatření Programu rozvoje kraje 3.2.2 – Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS). Na zasedání řídícího výboru tohoto programu bylo rozhodnuto o přidělení podpory 10ti projektům – mj. i městu Pacov.

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 20.3.2006. Projekt by měl být ukončen do 9 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 20.12.2006. Před uplynutím této lhůty podalo město Pacov z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu o 6 měsíců, tzn. ukončení projektu do 20.6.2007.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti města Pacov a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 2.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-33-2006-19, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 11. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2