#### RK-37-2006-64

##### Fond Vysočiny – projekt FV 010/133/06

pro: jednání rady kraje č. 37/2006 dne 19. 12. 2006

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Nevyužívané památky“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Nová Říše Smlouva o poskytnutí podpory FV 010/133/06 na projekt „Zpřístupnění komplexu areálu premonstrátského kláštera v Nové Říši veřejnosti“ s dobou realizace do 31. 12. 2006. Dne 4. 12. 2006 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-37-2006-64, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu  do 30. 6. 2007 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 010/133/06 dle materiálu 
RK-37-2006-64, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 19. 12. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2