|  | Úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie na Vysočině | RK-05-2007-27, př. 1 počet stran: 3 |
| --- | --- | --- |
| (návaznost: Operační program Životní prostředí - Priorita – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE) |  |
|  |  | varianta A (s nemocnicemi) |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo | okres | název příspěvkové organizace | objekt | rok realizace | realizační cena v Kč | plocha oken m2 | obv.plášť m2 | střešní plášť m2 | MaR |
| 1 | PE | Nemocnice Pelhřimov | pavilon ambulantních služeb | 2008 | 10 408 000 | 835 | 2 092 | 950 |  |
| 2 | JI | Nemocnice Jihlava | interní pavilon | 2008 | 24 698 800 | 1 807 | 5 682 | 2 350 | 1 800 |
| 3 | ZR | Gymnázium Ždár n Sázavou | budova školy | 2008 | 12 398 500 | 982 | 2 187 | 1 496 |  |
| 4 | TR | Střední průmyslová škola Třebíč | budova školy A | 2009 | 22 304 000 | 1 900 | 6 000 |  | 4 000 |
| 5 | JI | Střední škola obchodu a služeb Jihlava | budova DM | 2009 | 2 029 000 | 0 | 1 000 | 352 | 1 000 |
| 6 | TR | Střední průmyslová škola Třebíč | budova DM, kuchyň a svářecí škola | 2009 | 12 990 000 | 1 620 | 1 100 |  |  |
| 7 | HB | Střední průmyslová škola stavební Havl.Brod | budova školy | 2009 | 6 880 500 | 591 | 1 829 |  |  |
| 8 | JI | Nemocnice Jihlava | diagnostický pavilon | 2010 | 17 750 500 | 886 | 5 249 | 2 450 |  |
| 9 | PE | Nemocnice Pelhřimov | gynekologicko porodnické oddělení | 2010 | 8 967 500 | 650 | 1 150 | 1 795 |  |
| 10 | HB | Akademie-VOŠ,gymn. Světlá n Sázavou | budova DM | 2010 | 8 257 500 | 420 | 3 000 | 545 |  |
| 11 | PE | Domov mládeže a školní jídelna Pelhřimov | hlavní budova | 2010 | 15 095 000 | 1 246 | 2 687 | 1 561 | 1 000 |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | celkem stavby | bez DPH |  | 141 779 300 | 10 937 | 31 976 | 11 499 | 7 800 |
|  |  | celkem 2008 | bez DPH |  | 47 505 300 |  |  |  |  |
|  |  | celkem 2009 | bez DPH |  | 44 203 500 |  |  |  |  |
|  |  | celkem 2010 | bez DPH |  | 50 070 500 |  |  |  |  |
|  |  | celkem projektová dokumentace | bez DPH |  | 4 962 276 |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM CENA ZA PROJEKT |  | 146 741 576 | DPH 19% | 174 622 475 |  |
|  | jednotková cena za 1m2 okenních otvorů ( demontáž, odvoz, uložení, dodávka a montáž oken a všech parapetů, zapravení) | Kč/m2 | 7 000 |
|  | jednotková cena za 1m2 zateplovacího fasádního systému včetně omítky,nátěru,pomocných prací a lešení | Kč/m2 | 1 500 |
|  | jednotková cena za 1 m2 za střešní zateplovací systém včetně krytiny a klempířských prvků | Kč/m2 | 1 500 |

|  | varianta B (bez nemocnic) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okres | název příspěvkové organizace | objekt | rok realizace | realizační cena v Kč | plocha oken m2 | obv.plášť m2 | střešní plášť m2 | MaR |
| TR | Střední průmyslová škola Třebíč | budova školy B a tělocvična | 2008 | 20 660 000 | 380 | 11 000 | 1 000 |  |
| TR | VOŠ a SŠV, zem.a.zdrav.Třebíč | budova školy | 2008 | 26 001 000 | 2 000 | 8 000 |  | 1 000 |
| ZR | Gymnázium Ždár n Sázavou | budova školy | 2008 | 12 398 500 | 982 | 2 187 | 1 496 |  |
| TR | Střední průmyslová škola Třebíč | budova školy A | 2009 | 22 304 000 | 1 900 | 6 000 |  | 4 000 |
| JI | Střední škola obchodu a služeb Jihlava | budova DM | 2009 | 2 029 000 | 0 | 1 000 | 352 | 1 000 |
| TR | Střední průmyslová škola Třebíč | budova DM, kuchyň a svářecí škola | 2009 | 12 990 000 | 1 620 | 1 100 |  |  |
| HB | Střední průmyslová škola stavební Havl.Brod | budova školy | 2009 | 6 880 500 | 591 | 1 829 |  |  |
| PE | Střední škola Kamenice nad Lipou | budova DM | 2010 | 10 420 000 | 594 | 2 463 | 1 711 | 1 000 |
| HB | Akademie-VOŠ,gymn. Světlá n Sázavou | budova DM | 2010 | 8 257 500 | 420 | 3 000 | 545 |  |
| PE | Domov mládeže a školní jídelna Pelhřimov | hlavní budova | 2010 | 15 095 000 | 1 246 | 2 687 | 1 561 | 1 000 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | celkem stavby | bez DPH |  | 137 035 500 | 9 733 | 39 266 | 6 665 | 8 000 |
|  | celkem 2008 | bez DPH |  | 59 059 500 |  |  |  |  |
|  | celkem 2009 | bez DPH |  | 44 203 500 |  |  |  |  |
|  | celkem 2010 | bez DPH |  | 33 772 500 |  |  |  |  |
|  | celkem projektová dokumentace | bez DPH |  | 4 796 243 |  |  |  |  |
|  | CELKEM CENA ZA PROJEKT |  | 141 831 743 | DPH 19% | 168 779 774 |  |
| jednotková cena za 1m2 okenních otvorů ( demontáž, odvoz, uložení, dodávka a montáž oken a všech parapetů, zapravení) | Kč/m2 | 7 000 |
| jednotková cena za 1m2 zateplovacího fasádního systému včetně omítky,nátěru,pomocných prací a lešení | Kč/m2 | 1 500 |
| jednotková cena za 1 m2 za střešní zateplovací systém včetně krytiny a klempířských prvků | Kč/m2 | 1 500 |