#### RK-09-2007-19

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 114/135/06)

pro: jednání rady kraje č. 09/2007 dne 27. 2. 2007

zpracoval(a): V. Prokop

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2006“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Mezilesí, Mezilesí 4, 395 01 Pacov smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Kompletní rekonstrukce sportoviště v Mezilesí“ s dobou realizace do 31. prosince 2006. Dne 31. 1. 2007 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Mezilesí o prodloužení doby realizace projektu do 31. května 2007. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-09-2007-19.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje neprodloužit obci Mezilesí dobu realizace projektu do 31. 5. 2007. Žadatel nedodržel podmínky smlouvy a projekt nerealizoval do 31. 12. 2006. Žádost o prodloužení termínu byla podána až měsíc po smlouvou předpokládaném konci realizace projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

neschvaluje

prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2007 a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Sportoviště 2006“ uzavřené mezi krajem Vysočina a obcí Mezilesí, Mezilesí 4, 395 01 Pacov na projekt „Kompletní rekonstrukce sportoviště v Mezilesí“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu

termín: 15. 3. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1